
濮督查〔2012〕580号
关于落实市长办公会议纪要〔2012〕34号

决定事项的通知

各责任单位：
4月26日，副市长贾祖贫主持召开会议，就濮阳工业园区集中供热项目建设问题进行了专题研究。请你们按照会议要求，对照工作任务，认真抓好落实。具体落实情况请于每周五报市委市政府督查局（联系人：史清川，联系电话：6666156，电子邮箱：dcjmbb@126.com ）,直至任务完成，我局将适时通报。现将工作任务通知如下：

1、 关于签订供热协议问题

由工业园区负责，5月1日前协调园区内在建企业与龙丰

热电公司签订供热协议。

责任单位：工业园区党工委、管委会 

责 任 人：管永国、程正义

二、关于集中供热规划调整问题

由市公用事业局负责，5月5日前完成2011-2020年濮阳市集中供热规划（工业园区部分）的调整。

责任单位：市公用事业局

责 任 人：巩魁生

三、关于中原油田炼油厂及园区内其它油田企业与龙丰热电公司签订供热协议问题

由市发改委、市能源办负责，工业园区配合，尽快协调中原油田炼油厂及园区内其它油田企业与龙丰热电公司签订供热协议。

责任单位；市发改委、市能源办，工业园区党工委、管委会

责 任 人：张耀民、王旭晓，管永国、程正义

四、关于集中供热项目配套储灰场的选址问题

由工业园区负责，抓紧做好集中供热项目配套储灰场的选址工作。

责任单位：工业园区党工委、管委会

责 任 人：管永国、程正义
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