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关于市市政园林局提前完成昆吾路改造任务的通报

昆吾路（胜利路至黄河路）改造是市政府综合台账任务之一。责任单位市市政园林局高度重视，精心组织，及早动手，提前做好施工机械及材料准备工作，并主动与供电、供热、通讯、交通等部门沟通，及时迁改各类设施;优化施工顺序，先对慢车道进行拓宽建设，再采用冷再生技术对快车道进行改造，同时开展人行道铺设，最大限度方便车辆通行。在施工建设中，局主要领导多次深入一线，督导工程进度，检查施工质量。全体施工人员充分发扬“特别能吃苦、特别能战斗”的精神，放弃节假日，加班加点，在保质量保通行的前提下，赶工期，抢进度，于5月30日全面完成了改造任务，较原定时间节点提前61天，共铺设沥青路面2.03万平方米，人行道步砖1.05万平方米，平石、侧石各4692米，增设污水主管线360余米。

鉴于市市政园林局在昆吾路改造提升工作中主动性强，作风扎实，措施得力，行动早，进度快，效果好，特予以通报表扬。希望市市政园林局珍惜荣誉，发扬成绩，再接再厉，为城市综合提升工作做出更大贡献。各级各部门要以先进为榜样，以“一创双优”百日攻坚行动为契机，进一步优化工作作风，真抓实干，加压奋进，为实现“二三五”奋斗目标作出积极贡献。
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