督 查 通 知

濮督查〔2012〕1227号

关于落实全市重点项目建设第18次周调度会议    

 决 定 事 项 的 通 知

华龙区委、区政府，工业园区党工委、管委会，濮阳陆军预备役防化团，市直有关单位：
7月23日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第18次周调度会议，就工业园区、濮阳陆军预备役防化团等单位提出的有关问题进行了研究。现将会议决定事项通知如下：

1、 关于工业园区有关问题
一是工业园区建设推进领导小组调整问题。由工业园区负责提出意见，尽快充实调整到位。二是发展理念问题。工业园区要转变“有多少钱办多少事”观念，树立“少花钱多办事”工作理念，通过采取BT模式、搭建融资平台等形式，加大资金筹措力度，进一步加强道路、水、电、污水处理、集中供暖等基础设施建设，为招商引资创造良好条件。三是财政体制完善和投融资平台建设问题。由常务副市长申延平牵头，市财政局、市国税局等单位负责，工业园区配合，8月23日前完成虚拟一级国库设立、投融资平台搭建等事项。四是领导班子和干部队伍建设问题。由组织部部长高树森与常务副市长申延平对接，市委组织部、市委编办负责，工业园区配合，按照特事特办的原则，9月23日前完善工业园区领导班子，充实工业园区干部队伍。五是规划问题。由市城乡规划局负责，华龙区、工业园区配合，按照工业和三产服务业各自集中布置，生产区与生活区相互分离的原则，进一步做好东部组团规划，规划确定后严格执行。六是管理体制问题。会议决定8月23日前召开市委常委会议，研究工业园区管理体制问题。
责任单位：工业园区党工委、管委会，华龙区委、区政府，市财政局、市国税局、市委组织部、市委编办、市城乡规划局 
责 任 人：管永国、程正义，张宏义、刘洪浩，卢志勇、刘  召、张礼杰、孙培山、蔡惠军 
（联系人：史清川，联系电话：6666156，邮箱：pysdcj@163.com）

二、关于濮阳陆军预备役防化团搬迁选址问题
一是由市城乡规划局负责，开发区配合，在西环路与五一路交叉口西北角为濮阳陆军预备役防化团选址，面积60亩。二是由濮阳军分区政委王建双牵头，濮阳陆军预备役防化团负责，将搬迁选址事项逐级上报，争取尽快批复。同时，由市城乡规划局与濮阳陆军预备役防化团结合，提前做好平面规划设计工作，上报总参后启动建设。
责任单位：开发区党工委、管委会，濮阳陆军预备役防化团、市城乡规划局
责 任 人：郭德录、高尚功、潘淮阳、蔡惠军 
（联系人：王文艺，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）
各责任单位要严格按照会议要求，强化措施，迅速行动，扎
实推进，每周五向市督查局报送一次落实情况，直至任务完成。市督查局将跟踪督查，适时通报工作进度。
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