督 查 通 知

濮督查〔2012〕1307号

关于落实城市防汛工作会议决定事项的通知

华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会，中原油田，市直有关单位：
7月31日，市委副书记王海鹰主持召开城市防汛工作会议，听取市住建局等单位的城市防汛工作汇报，安排部署了近期城市防汛工作。现将会议决定事项通知如下：

一、由市政园林管理局、华龙区、开发区和中原油田等单位负责对各自辖区的市政设施进行全面检查，尽快修复损坏的市政设施。
责任单位：市市政园林管理局，华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会，中原油田
责 任 人：杜跃武，张宏义、刘洪浩，郭德录、高尚功，齐秀芳
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com；     

          冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
二、市城市管理综合执法局负责市政设施损毁、修复的排查督促，并下达整改通知。

责任单位：市城市管理综合执法局
责 任 人：武林军

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

三、市市政园林管理局负责购买大流量水泵等排水设备，并做好排水后垃圾清障工作。 
责任单位：市市政园林管理局
责 任 人：杜跃武
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

四、市水利局负责濮水河、马颊河等河道的清障工作。
责任单位：市水利局
责 任 人：梁臣朝
（联系人：张桥峰，联系电话：6667099，邮箱：pysdcj@163.com）
五、市气象局负责及时发布气象预警信息，提醒相关部门做好防汛工作。
责任单位：市气象局
责 任 人：冯杉 

（联系人：张桥峰，联系电话：6667099，邮箱：pysdcj@163.com）
六、各级各部门要加强城市防汛的组织领导，认真落实城市防汛责任制，制定和完善工作机制，建立工作台账，责任落实到人。

责任单位：市住建局，市市政园林管理局，市公安局，市水利局，华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会
责 任 人：芦平，杜跃武，范玉龙，梁臣朝，张宏义、刘洪浩，郭德录、高尚功

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com；

          张桥峰，联系电话：6667099，邮箱：pysdcj@163.com
各责任单位要严格按照会议要求，强化措施，迅速行动，扎
实推进，并于每周五向市督查局报送一次落实情况，直至任务完成。我局将跟踪督查，适时通报工作进度。
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