督 查 通 知

濮督查〔2012〕1482号

关于落实市委市政府推进濮耐（集团）股份公司
加快发展专题会议决定事项的通知
濮阳县委、县政府，工业园区党工委、管委会，市直有关单位：
8月22日，市委书记段喜中主持召开推进濮耐股份公司加快发展专题会议，就该公司发展中遇到的问题进行了研究，现将会议决定事项予以分解。各责任单位要按照会议要求，积极行动，不等不靠，密切配合，尽早提出意见，为加快濮耐股份公司发展创造良好条件。落实情况请于每周五报市督查局，直至任务完成。市督查局将跟踪督查，适时通报工作进度。
一、由工业园区负责，濮阳县配合，9月22日前提出工业园区濮耐股份公司柳屯厂区对面（工业大道南）300亩左右土地预留意见，用于建设濮耐产业园。
责任单位：工业区党工委、管委会，濮阳县委、县政府
责 任 人：管永国、程正义，郭奎立、董跃进
（联系人：史清川，联系电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

二、由濮阳县负责与濮耐股份公司协商，9月22日前提出濮耐股份公司西水坡厂区土地（260亩）处置意见。

责任单位：濮阳县委、县政府
责 任 人：郭奎立、董跃进 

（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

三、由市住建局、市城乡规划局共同负责，9月22日前提出濮耐生活区建设的具体意见。

责任单位：市住建局、市城乡规划局 

责 任 人：芦  平、蔡惠军 
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
四、由工业园区、市商务局共同负责，9月22日前提出濮耐股份公司新厂区建设优惠政策。
责任单位：工业园区党工委、管委会，市商务局 
责 任 人：管永国、程正义，张天和
（联系人：史清川，联系电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

五、由市财政局、市政府金融办共同负责，9月22日前提出濮耐股份公司解禁股票个税缴纳意见。
责任单位：市财政局、市政府金融办 
责 任 人：卢志勇、王纪轩 
（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

六、由市发改委负责，9月22日前提出解决濮耐股份公司指标天然气意见。
责任单位：市发改委 

责 任 人：宋伯迅 
（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
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