督 查 通 知

濮督查〔2012〕1519号

关于落实全市重点项目建设第21次周调度会议    

 决 定 事 项 的 通 知

华龙区委、区政府，市直有关单位：
8月27日，市长盛国民主持召开全市重点项目建设第21次周调度会议，听取市政府投资办关于校安工程进展情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项分解如下。各责任单位要按照工作任务，采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况（联系人：史清川，联系电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）。

一、由市城乡规划局、市住建局负责，市政府投资办配合，按照“特事特办”的原则，于9月9日前办结今年校安工程建设工程规划许可证和施工许可证。
责任单位：市城乡规划局，市住建局，市政府投资办
责 任 人：蔡惠军，芦  平，岳贤忠
二、市教育局、市油田教育中心要提前做好明年校安工程谋划工作，于今年第四季度提交市发改委立项。
责任单位：市教育局，市油田教育中心，市发改委
责 任 人：朱世泽，周庆怀，宋伯迅
三、由市监察局、市政府重点办负责，市教育局、市油田教育中心配合，召集市直有关部门对明年校安工程实行联审联批，于今年年底前办结所有手续，确保明年春节后开工建设。 
责任单位：市监察局，市政府重点办，市教育局，市油田教育中心
责 任 人：王保月，董瑞杰，朱世泽，周庆怀
四、由市教育局、市油田教育中心和市住建局负责，分别对学校师生、施工单位进行一次安全知识教育，提高其安全意识，确保师生人身安全和施工质量安全。
责任单位：市教育局，市油田教育中心，市住建局
责 任 人：朱世泽，周庆怀，芦  平
五、由市教育局、市油田教育中心负责，下发文件对全市在建、拟建学校风格、标准等提出明确要求，把校安工程建成示范性工程。
责任单位：市教育局，市油田教育中心

责 任 人：朱世泽，周庆怀
六、由市教育局负责，督促华龙区在建学校在建筑风格、墙体色彩等方面与全市保持一致。
责任单位：市教育局，华龙区委、区政府
责 任 人：朱世泽，张宏义、刘洪浩
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