督 查 通 知

濮督查〔2012〕1557号

关于落实全市重点项目建设第22次周调度会议    

 决 定 事 项 的 通 知

清丰县委、县政府，华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组，市直有关单位：
9月3日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第22次周调度会议，对濮阳新区建设有关问题进行了研究。现将会议决定事项分解如下。各责任单位要按照工作任务，采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况（联系人：赵坤，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）。

一、关于绿化方案问题。一是由市市政园林管理局负责，濮阳新区党工委、管委会筹备组配合，按照“多种树、有色彩、冬季长青”的要求，科学选择树种，特别是选择大叶女贞、小叶女贞、枇杷等树种。在色彩体现上，要多种紫薇，以红为主。对卫都路（昆吾北段至振兴北路）、开州路（绿城路至卫都路）、绿城路（濮上路至京开路）、濮水路（绿城路至卫都路）、开德路（昆吾路至金堤路）、五一路（濮上北路至京开路）绿化方案再优化，优化方案适时再研究。
责任单位：市市政园林管理局，濮阳新区党工委、管委会筹备组
责 任 人：杜跃武，贾太杰、张耀民
二、关于土地利用和规划执行问题。华龙区、开发区要严格执行已发布的禁止乱搭乱建的公告，尽快对本辖区内所有建筑物进行拍照录像，建立资料库。今后补偿以资料库为依据，对拍照录像后再出现的私搭乱建者，坚决一分不补，必要时追究其责任。
责任单位：华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会

责 任 人：张宏义、刘洪浩，郭德录、高尚功
三、关于征地“包干”问题。由濮阳新区党工委、管委会筹备组负责，提交市政府研究确定。

责任单位：濮阳新区党工委、管委会筹备组
责 任 人：贾太杰、张耀民
四、关于市法院等拟入驻濮阳新区单位的业务用房选址问题。由市城乡规划局负责，濮阳新区党工委、管委会筹备组配合，提出入驻单位标准、每个单位建筑面积等具体意见，适时再研究。
责任单位：市城乡规划局，濮阳新区党工委、管委会筹备组
责 任 人：蔡惠军，贾太杰、张耀民
五、合理确定新区土地价格问题。由濮阳新区党工委、管委会筹备组负责，提交市政府再研究。

责任单位：濮阳新区党工委、管委会筹备组
责 任 人：贾太杰、张耀民
六、关于供电线路迁改问题。一是线路迁改费用按照6:4的比例，由市财政与清丰县、华龙区分别承担。二是供电线路迁改协调工作，由濮阳新区建设领导小组常务副组长陈凤喜、副市长吴新普牵头，濮阳新区党工委、管委会筹备组具体负责。三是由濮阳供电公司负责实施供电线路迁改工作，并提出评审后的线路迁改费用减免意见。
责任单位：市财政局，清丰县委、县政府，华龙区委、区政府，濮阳新区党工委、管委会筹备组，濮阳供电公司
责 任 人：卢志勇，王天阳、鲁彦峰，张宏义、刘洪浩，贾太杰、张耀民，马  伟 
七、关于建成道路及绿化管护养护问题。由市市政园林管理局负责，对濮阳新区绿城路以北（不含绿城路）建成道路及绿化进行管护养护，确保城区道路无缝隙管理。
责任单位：市市政园林管理局

责 任 人：杜跃武 
2012年9月4日
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