督 查 通 知

濮督查〔2012〕1586号

关于落实市委书记段喜中调研决定事项的 
通       知

华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组，市直有关单位：

9月6日，市委书记段喜中带领市直有关部门负责人进行调研，并提出明确要求。现将有关任务予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况。

一、由市公路管理局负责，科学调度，抓紧施工，加快范辉高速公路东端至台前县城连接线项目建设进度，确保10月31日前建成通车。
责任单位：市公路管理局 
责 任 人：刘宗宽 
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、由市公安局、市交巡警支队负责，采取增加路面执勤警力、流动执勤等方式，对违章车辆进行教育处罚，加强城区交通秩序管理。 
责任单位：市公安局，市交巡警支队 
责 任 人：范玉龙，马大选
（联系人：张桥峰，联系电话：6667099，邮箱：pysdcj@163.com）

三、由华龙区、开发区负责，尽快对濮清快速通道两侧建筑垃圾进行清运，之后交市市政园林管理局绿化。 
责任单位：华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会，市市政园林管理局 

责 任 人：张宏义、刘洪浩，郭德录、高尚功，杜跃武 
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
四、由华龙区、开发区负责，按照拆迁范围和标准，进一步加大工作力度，加快推进绿城路两侧拆迁工作。
责任单位：华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会
责 任 人：张宏义、刘洪浩，郭德录、高尚功
（联系人：赵  坤，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）
五、由濮阳新区负责，组织引黄调节水库项目各标段施工单位加快施工进度，全面掀起施工高潮。建立奖惩激励机制，加强各标段之间的交流，做到科学调度，提高施工效率。
责任单位：濮阳新区党工委、管委会
责 任 人：贾太杰、张耀民 
（联系人：赵  坤，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）
六、由市住建局负责，采取有效措施，全力督促宝瑞财富广场项目和铜锣湾广场项目加快建设进度。
责任单位：市住建局 

责 任 人：芦  平 
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
2012年9月7日
　                                                      — 1 —

