
督 查 通 知

濮督查〔2012〕1668号

关于交通公路基础建设项目责任分解的

通       知
各县（区）党委、人民政府，开发区党工委、管委会，市交通运
输局，市公路局，市直有关单位：
为认真贯彻落实《市委市政府关于加快推进交通基础设施建设专题会议纪要》（濮办文〔2012〕54号）和市人民政府《关于印发濮阳市加快交通公路建设实施方案的通知》（濮政〔2012〕58号）精神，强力推进我市交通公路事业发展，迅速掀起交通公路建设新高潮，现将交通公路基础建设项目予以责任分解。各责任单位要按照工作任务，尽快建立台账，认真抓好落实。同时，每周五向市督查局报一次落实情况（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003 @126.com），直至任务完成。市督查局将跟踪督查，适时通报工作进度。
一、高速公路建设
（一）范台梁高速公路项目要继续加大前期工作力度，在积极促进与山东省交通运输厅对接的同时，加强与项目沿线政府有效对接，调动山东境内沿线地方政府的积极性，争取2013年开工建设。濮阳至湖北阳新高速公路与山东省同步推进。
责任单位：市交通运输局，范县县委、县政府，台前县委、县政府，濮阳县委、县政府

（二）德商高速公路范县段尽快形成建设高潮；南林高速公路南乐至豫鲁省界段要加快进度，力争年底实质性开工。
责任单位：市交通运输局，范县县委、县政府，南乐县委、县政府 
二、干线公路建设
（一）拟开工项目：S101郑吴线G106交叉处至李马桥段34.268公里改造工程、S205台孙线10.671公里改建工程、S208线范县柳行头至省界段14.64公里改建工程、S212清渠线庆祖南至黄河大堤段公路16.139公里改建工程、S302葛嘴线清丰县城区G106至大广高速段改建项目11.1公里、大广高速濮阳南出口至濮阳县城引线建设项目6公里等6个项目，确保第四季度开工建设。以上项目建设用地及用地范围内的地上、地下附着物拆迁工作均由当地政府负责提供并实施，该项工作务必在第四季度前完成。
责任单位：市公路管理局，华龙区委、区政府，台前县委、县政府，范县县委、县政府，濮阳县委、县政府，清丰县委、县政府
（二）谋划项目：S101郑吴线台前县城至吴坝段26公里改造工程、S301大林线濮阳境段45.486公里改造工程、S307杨小线濮城镇至八公桥段公路45公里升级改造工程（路面宽度按14米设计），年底前完成前期工作。
责任单位：市公路管理局，台前县委、县政府，南乐县委、县政府，清丰县委、县政府，范县县委、县政府，濮阳县委、县政府政府
（三）G106城区段要高标准建设，打造成景观大道，路两侧各种植50米绿化带，路灯、市政管网等相关基础设施要统筹考虑，同步实施，一步到位。
责任单位：市市政园林管理局
（四）S101西北环项目，要确保11月底建成通车；G106濮阳县段改建工程、S101线范辉高速公路范县出口至台前县城段改建工程确保10月底前建成通车;G106冀豫交界至濮范高速立交改建工程、新西环项目（中原路至S101段）严格按照时间节点完成既定目标。
责任单位：市公路管理局，濮阳县委、县政府，范县县委、县政府，台前县委、县政府，南乐县委、县政府，开发区党工委、管委会
（五）S302线清丰县城区G106至大广高速段公路改建工程、大广高速濮阳南出口至濮阳县城引线建设项目，分别由清丰县、濮阳县政府负责实施，务必于第四季度开工建设。
责任单位：清丰县委、县政府，濮阳县委、县政府，开发区党工委、管委会 
三、交通战备路建设

（一）X008南乐县福堪至濮阳县子白路交叉段：南乐、华龙区、濮阳县段改扩建，建设规模52.7公里，按平原微丘地区二级公路标准建设，确保2013年开工建设。

责任单位：市交通运输局，南乐县委、县政府，华龙区委、区政府，濮阳县委、县政府 

（二）X006线范县毛楼村西至山东省界段：全长38公里，按平原微丘区二级公路标准建设，争取2013年开工建设。
责任单位：市交通运输局，范县委、县政府 
四、地方道路建设
（一）工业大道东延至濮城项目，全长13.84公里，其中油田段1.35公里，濮阳县段10.74公里，范县段1.75公里。市政府成立建设指挥部，按照统一开展前期工作、分段组织实施的原则，油田井下段由中原油田负责建设、濮阳县和范县段由两县政府负责各自辖区内的路段建设；金堤河大桥由市水利局负责建设；跨晋豫鲁铁路通道立交桥由市建设指挥部与铁路部门协商建设。市财政给予适当资金进行补助，确保第四季度开工建设。
责任单位：市交通运输局，市水利局，市财政局，中原油田，濮阳县委、县政府，范县县委、县政府
（二）铁丘路西延至濮水路、濮水路中原路交叉至汤台铁路段改造工程，第四季度开工建设。
责任单位：市市政园林管理局，濮阳县委、县政府，开发区党工委、管委会
五、农村公路建设
（一）抓住有利时机，迅速展开农村公路建设施工，确保1月底前完成投资3.38亿元，新改建农村公路458公里，全面完成年度建设任务。
责任单位：市交通运输局 
（二）尽早做好明年项目的谋划、入库工作，尽快与县（区）政府对接，充分调动县（区）的积极性，确保2013年完成农村公路建设至少800公里的任务，其中濮阳县200 公里，范县130公里，台前县120公里，清丰县170公里，南乐县90公里，华龙区22公里，高新区100公里。
责任单位：市交通运输局
（三）将X008、X010、X012、X013、X014—X017、X016、X019、沿黄线等8条县道升级为省道。
责任单位：市交通运输局，市公路管理局  

五、物流园区项目
濮阳路港国际综合物流园区项目是我市物流园建设的重点项目，由申延平常务副市长牵头，积极与省交投集团对接，加快项目前期进度，确保第四季度开工建设。
责任单位：开发区党工委、管委会
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