督 查 通 知

濮督查〔2012〕1676号

关于落实市委市政府领导调研重点项目建设

决定事项的通知

各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，市直有关单位：

9月18日，市委书记段喜中、市长盛国民等市领导带领市直有关部门负责人调研重点项目建设情况，并对有关问题提出了明确要求。各责任单位要按照工作任务，采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况。

一、由市城市管理综合执法局负责，督促建业集团尽早拉起中原路与东濮路交叉口西南角地块围墙。
责任单位：市城市管理综合执法局 
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、由工业园区负责，10月1日前开工建设经六路。
责任单位：工业园区党工委、管委会 
（联系人：史清川，联系电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

三、由市公路管理局负责，清丰县配合，确保G106清丰县柳格镇段于9月19日开工建设。 
责任单位：市公路管理局，清丰县委、县政府 

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
四、由工业园区负责，濮阳县、华龙区配合，加紧督促中原油田于10月31日前完成龙润碳四深加工、佳华化工等项目厂区涉及的高压线改迁任务。
责任单位：工业园区党工委、管委会，濮阳县委、县政府，华龙区委、区政府 
（联系人：史清川，联系电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

五、由市住建局负责，督促市第二污水处理厂利用今冬明春植树季节，对中原路至市第二污水处理厂路段进行植树绿化。
责任单位：市住建局 
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
六、由市发改委牵头，市国土资源局、市住建局等部门配合，从10月1日开始，每季度对全市产业集聚区土地使用情况进行检查，并研究制定土地集约利用办法。对新上项目未经市发改委审核，不能建设，确保节约、集约用地，发挥土地的最大效益。
责任单位：市发改委，市国土资源局，市住建局 

（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

七、工业园区要进一步加大基础设施建设，做到道路通、路
灯明。同时，要积极与市市政局对接，做好绿化工作。
责任单位：工业园区党工委、管委会，市市政局 

（联系人：史清川，联系电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
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