
督 查 通 知

濮督查〔2012〕1684号

关于落实市委市政府领导调研亮化工程
  决定事项的通知

华龙区政府，开发区、工业园区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：

9月18日晚，市委书记段喜中、市长盛国民等市领导带领市直有关部门负责人调研城市亮化工程，并对存在的问题提出了明确要求（具体工作任务见附表）。各责任单位要按照工作任务，采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五由市城管局统一汇总后向市督查局报送一次落实情况，直至任务完成。
联系人：刘洪伟

电  话：6666158

邮  箱：dcj003@126.com
2012年9月19日

	市委市政府领导调研亮化工程决定事项工作台账

	序号
	工作任务
	责任单位
	责任人
	督导单位
	完成时限
	进展情况
	认定结果

	1
	综合办公楼前棕榈树下安装射灯。
	市市政局
	杜跃武
	市城管局
	9月30日
	　
	　

	2
	市委市政府办公院内草坪安装草坪灯；市人大市政协办公院西南角安装射灯。
	市机关事务管理局
	王长岭
	市城管局
	9月30日
	　
	　

	3
	市农科院沿街楼要提升亮化标准。
	市农科院
	李政道
	市城管局
	10月30日
	　
	　

	4
	锦秀花园沿街住宅楼要尽快亮化。
	市城管局
	武林军
	　
	11月30日
	　
	　

	5
	市工商银行裙楼要亮化。
	市工商银行
	王海燕
	市城管局
	11月30日
	　
	　

	6
	中心广场要安装草坪灯。
	市市政局
	杜跃武
	市城管局
	10月30日
	　
	　

	7
	市怡海房地产公司售楼部要亮化。
	市城管局
	武林军
	　
	11月30日
	　
	　

	8
	中心广场北门的树下安装射灯。 
	市市政局
	杜跃武
	市城管局
	9月30日
	　
	　

	9
	开州路（中心广场北门至中原路段）两侧要统一规划设计，督促沿路各单位进行亮化。
	市城管局
	武林军
	　
	12月30日
	　
	　

	10
	市司法局要提升亮化标准。
	市司法局
	杨炳立
	市城管局
	11月30日
	　
	　

	11
	市文化艺术中心要整体亮化。
	市文广新局
	陈景涛
	市城管局
	11月30日
	　
	　

	12
	市交通运输局办公楼北立面要亮化。
	市交通运输局
	黄守信
	市城管局
	10月30日
	　
	　

	13
	市地税局办公楼北立面要亮化。
	市地税局
	王瑞光
	市城管局
	10月30日
	　
	　

	14
	市综合活动中心要提升亮化水平。
	市机关事务管理局
	王长岭
	市城管局
	11月30日
	　
	　

	15
	颐和广场要树立2至3根高杆灯，安装草坪灯和射灯。
	市市政局
	杜跃武
	市城管局
	11月30日
	　
	　

	16
	中原路两侧要亮化，尽快安排两侧建筑业主，明确亮化任务。
	市城管局
	武林军
	　
	12月30日
	　
	　

	17
	市环卫处西墙要亮化。
	市市政局
	杜跃武
	市城管局
	10月30日
	　
	　

	18
	中原路与京开大道交叉口四周建筑物要高标准亮化，亮出形象。
	市城管局
	武林军
	　
	12月30日
	　
	　

	19
	中原路与京开大道交叉口路中间花池内栽种
紫薇。
	市市政局
	杜跃武
	市城管局
	12月30日
	　
	　

	20
	中原路与京开大道交叉口向东路两侧要提升亮化标准。
	华龙区
	张宏义
刘洪浩
	市城管局
	11月30日
	　
	　

	21
	中原通信楼要及时更换损坏的字样。
	市城管局
	武林军
	　
	9月30日
	　
	　

	22
	中原电视台电视塔和裙楼要亮化。
	市城管局
	武林军
	　
	11月30日
	　
	　

	23
	大庆路两侧要提升亮化标准。
	市城管局
	武林军
	　
	12月30日
	　
	　

	24
	濮阳军分区沿街楼要亮化。
	市城管局
	武林军
	　
	11月30日
	　
	　

	25
	城区亮化工程由市城管局牵头，华龙区、开发区予以配合，尽快对沿街尚未亮化或亮化标准低的建筑、公共场所等进行一次排查，确定责任主体，明确工作任务，并跟踪督查落实。
	市城管局
华龙区
开发区
	武林军
刘洪浩
高尚功
	　
	12月30日
	　
	　

	26
	市城乡规划局、市设计院要切实负起责任，对今后新建的建筑要规划亮化位置。
	市城乡规划局
市设计院
	蔡惠军
李  江
	市城管局
	　
	　
	　

	27
	市市政局、华龙区、开发区、工业园区、濮阳新区要按照节约、明亮的标准，对今后安装的路灯使用白光灯。
	市市政局
华龙区
开发区
工业园区
濮阳新区
	杜跃武
刘洪浩
高尚功
程正义
张耀民
	市城管局
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