
督 查 通 知

濮督查〔2012〕1764号

关于落实段喜中书记调研城建工作决定事项的         通     知

市人防办、市市政园林局、市公用事业局：

10月7日，市委书记段喜中带领市直有关部门负责人调研城建工作，对有关问题提出了明确要求。现将任务明确如下，各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况。市督查局将跟踪督查，适时通报工作进度。

联系人：刘洪伟

电  话：6666158

邮  箱：dcj003@126.com
2012年10月9日

	市委书记段喜中调研城建工作决定事项台账

	序号
	工作任务
	责任单位
	责任人
	进展情况
	认定结果

	1
	由市人防办和市市政园林局协调解决，尽快拿出联华人防工程标高处理办法。
	市人防办
市市政园林局
	孙永振
杜跃武
	　
	　

	2
	由市市政园林局负责与中原油田结合，市文广新局配合，对蒯聩台进行整体设计，打造成游园绿地。
	市市政园林局市文广新局
	杜跃武
陈景涛
	　
	　

	3
	由市国资委督促濮阳龙丰热电公司尽快对昆吾路与益民路交叉口附近架空蒸汽管道及其支架进行美化、刷新。
	市国资委
	潘顺恩
	　
	　

	4
	由市市政园林局负责，加强颐和广场精细管理，提升品位，同时增加群众活动场地，科学选择树种，丰富广场色彩。
	市市政园林局
	杜跃武
	　
	　

	5
	由市市政园林局负责，加快市城乡规划展览馆西侧和南侧场地绿化进度。
	市市政园林局
	杜跃武
	　
	　


	6
	对于阳光大厦西侧及开发区一高西侧两块已征国有土地，由开发区负责尽快做好群众工作，拆除围墙，交市市政园林局进行绿化。
	开发区管委会市市政园林局
	高尚功

杜跃武
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