督 查 通 知

濮督查〔2012〕1851号

关于落实全市重点项目建设第25次周调度会议    

 决 定 事 项 的 通 知

濮阳新区管委会筹备组，清丰县政府、华龙区政府，开发区管委会，市直有关单位：
10月15日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第25次周调度会议，对濮阳新区建设有关问题进行了专题研究。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况（联系人：赵坤，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）。市督查局将跟踪督查，适时通报工作进度。
一、关于水库建设问题
1.会议同意濮阳新区水库二期、三期工程建设任务安排，由濮阳新区管委会筹备组负责具体实施。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组 
2.会议原则同意龙脊山上预建过山涵洞，具体建设数量和位置由濮阳新区管委会筹备组、市城乡规划局负责进行再论证。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组、市城乡规划局 

3.濮阳新区水库一期工程弃土堆山碾压土方价格、协议签订等问题，由濮阳新区管委会筹备组负责与施工单位谈判，妥善解决。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
4.会议原则同意濮阳新区水库水系景观设计方案，具体细节在建设过程中再行研究。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组、市水利局

二、关于路网建设问题
1. 由濮阳新区管委会筹备组负责，市城乡规划局配合，尽快对今年拟开工建设的玄武路（原北一路）向北再向东至京开大道、卫都大道东延（京开大道至文明路）、卫都大道西延（濮瑞路至濮水路）、绿城大道西延（濮瑞路至濮水路）、濮旺路北延（原化工一路）（绿城大道至玄武路）、濮上路北延（卫都大道至玄武路）、开州路北延（卫都大道至玄武路）、金堤路北延（绿城大道至玄武路）、张仪路北延（玄武路至开阳路）、文明路北延（绿城大道至卫都大道）等10条道路进行规划，确保年底前开工建设。交通信号灯、交通标识等附属设施要与道路规划设计统筹考虑、一并规划。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组、市城乡规划局  

2.会议原则同意在卫都路特殊路段下面建设涵洞，并同意委
托洛阳市政设计院进行工程设计，委托市市政园林局承建。建设费用由市政府投资办负责审核把关。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组、市市政园林局、市政府投资办 

三、关于绿化、亮化建设问题

会议原则同意市第三水厂供水管网、入厂原水管网未埋设前，在绿城路（濮旺路至濮水路、濮上路至马颊河）道路红线内种植行道树，其他路段按规划方案进行绿化。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组、市市政园林局 
四、关于供电线路迁改问题
由市城乡规划局负责与濮阳供电公司对接，就新区水库西侧的仓濮、仓振、仓顿、振澶、岳振、庞岳等6回线路迁改的必要性进行论证，若确实需要迁改，按规划尽快实施。
责任单位：市城乡规划局、濮阳供电公司
五、关于规划编制问题

会议原则同意由北京泛华集团继续编制新区起步区京开大道以东区域控制性详细规划及商务中心区控制性详细规划。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组 

六、关于村庄整合搬迁问题

1.会议原则同意北豆村、许村、张仪3村选址在顿丘路北、开阳路南、张仪路两侧，孟村、大庙2村选址在京开大道西、开阳路南、大庙路两侧，北里商、北王庄、西孟轲3村选址在大庆路
东、规划一路南。群众工作由华龙区政府、开发区管委会负责。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组、华龙区政府、开发区管委会
2.村民安置用房面积，由濮阳新区管委会筹备组负责研究确定。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组
3.会议原则同意新区范围内的村庄整合采取“政府主导、公司运作、市场融资”的模式进行。会议明确由市公安局负责，华龙区政府、开发区管委会配合，详细核实整合村庄人口，确保村民安置工作公平公正。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组、市公安局、华龙区政府、开发区管委会

4.会议明确安置房建设用地采取划拨方式供应，禁止非村民购置。由濮阳新区管委会筹备组负责，市国土资源局配合，尽快对建设用地进行报批。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组、市国土资源局
七、关于土地管理及出让问题

1.由濮阳新区管委会筹备组负责，华龙区政府、开发区管委会、市财政局等单位配合，对《濮阳新区土地利用管理暂行办法》和《濮阳新区征地拆迁补偿暂行办法》进行再论证，修改完善后提交市政府常务会议研究。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组、华龙区政府、开发区管
委会、市财政局

2. 新区社区医院、养老院项目选址问题，由市城乡规划局负
责，市卫生局、市民政局配合，提交市土地规划建设项目审批联
席会议研究确定。
责任单位：市城乡规划局、市卫生局、市民政局 

3.会议明确由市国土资源局负责，对卫河路东、开德路南、绿城路北、昆吾路西约60亩土地和澶水路东、开德路南、绿城路北、鹿城路西约49.5亩土地进行挂牌出让。
责任单位：市国土资源局
4. 由濮阳新区管委会筹备组、市国土资源局、市城乡规划局、市财政局等单位负责，就濮阳新区与百瑞信托公司合作所需4000亩商住用地质押问题，10月19日前拿出意见，提交市政府常务会议研究确定。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组、市国土资源局、市城乡规划局、市财政局
5.由开发区管委会负责，就开发区开州办、国土资源分局增加编制问题与市委编办协商。
责任单位：开发区管委会、市委编办 

八、关于十大标志性建筑启动问题

1.市文广新局、市总工会、市住建局要采取有效措施，督促设计单位尽快完成市图书馆、市文化宫、时代大厦设计，争取12月底前开工建设。市体育馆、财富大厦等标志性建筑要继续做好论证工作，争取成熟一个开工一个。
责任单位：市文广新局、市总工会、市体育局、市住建局、市政府投资办
九、关于教育园区建设问题

1.市委党校建设用地问题，由市委党校与市城乡规划局对接协商。

责任单位：市委党校、市城乡规划局 

2. 由市国土资源局负责，市人社局、市文广新局、市教育局配合，抓紧组织上报技师学院、杂技学校、新一高土地报件，争取尽快获批。
责任单位：市国土资源局、市人社局、市文广新局、市教育局

十、关于新区起步区内私搭乱建问题
1. 由濮阳新区管委会筹备组负责，代市政府草拟《关于制止新区起步区内私搭乱建行为的通告》，报经市政府研究后于10月26日前发布。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
2.由市城市管理综合执法局负责，清丰县政府、华龙区政府、开发区管委会配合，加大执法检查力度，有效制止私搭乱建行为。同时，对濮阳新区起步区内房屋、大棚等现状进行拍照录像，建立数据库，为今后征地补偿提供依据。
责任单位：市城市管理综合执法局、清丰县政府、华龙区政府、开发区管委会
3.由市公安局负责，濮阳新区管委会筹备组、清丰县政府、华龙区政府、开发区管委会配合，对在新区起步区内专业从事私搭乱建、恶意套取国家赔偿资金的公司和个人进行严厉打击，抓一
批典型，以儆效尤。
责任单位：市公安局、濮阳新区管委会筹备组、清丰县政府、华龙区政府、开发区管委会

4.由清丰县政府、华龙区政府、开发区管委会负责，尽快制定制止私搭乱建行为的实施办法。
责任单位：清丰县政府、华龙区政府、开发区管委会
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