督 查 通 知

濮督查〔2012〕1894号

关于落实市委市政府领导调研城建工作
决 定 事 项 的 通 知

华龙区政府，开发区管委会，清丰县政府，市直有关单位： 
10月23日，市委书记段喜中、市长盛国民等市领导带领市直有关部门负责人调研城建工作，并对有关问题提出了明确要求。现将有关事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况。

一、由副市长吴新普牵头，开发区管委会负责，尽快研究濮上路两侧（胜利路至汤台铁路）房屋拆迁政策。
责任单位：开发区管委会

（联系人：冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
二、由开发区管委会负责，2013年2月9日前完成濮上路两侧（胜利路至汤台铁路）及濮上路与胜利路交叉口西北角的低矮房屋拆迁任务。

责任单位：开发区管委会

（联系人：冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
三、濮上路两侧拆迁完成后，由市市政园林局负责，于2013年4月30日前完成绿化任务。
责任单位：市市政园林局
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

四、由开发区管委会、市住建局负责，2013年1月1日前完成濮阳国际杂技文化产业园项目西南角的绿能高科加气站、钢材市场、沿路简易房和东侧的变电站办公楼拆迁任务。
责任单位：开发区管委会，市住建局
 （联系人：赵 坤，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）
五、由常务副市长申延平、市委政法委书记李刚共同负责协调开发区管委会、市中级人民法院，拿出阳光大厦西侧两块和开发区一中西侧土地置换或收购意见，地上附着物争取10月31日前拆迁完毕。 
责任单位：开发区管委会，市中级人民法院 

（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

六、由市公路管理局负责，市市政园林局配合，尽快拿出西环路（中原路至黄河路）改行方案，并在保证工程质量的前提下，加快建设速度，争取早日建成通车。
责任单位：市公路管理局，市市政园林局 
（联系人：赵 坤，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）
七、由副市长吴新普牵头，黄河河务局、市城乡规划局负
责，尽快研究确定张庄闸管理处改造项目（中原路与京开大道交
叉口东北角）详细性规划。在详细性规划确定之前，由市市政园林局负责，对现有空间按街头游园标准先行绿化。

责任单位：市城乡规划局，黄河河务局，市市政园林局 

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

八、由华龙区政府负责，市城乡规划局配合，尽快拿出中原路与京开大道交叉口东南角地块规划方案，并于2013年5月31日前完成拆迁任务。在拆迁任务完成之前，把该地块打造成森林公园。
责任单位：华龙区政府，市城乡规划局

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

九、由华龙区政府、开发区管委会负责，11月23日前完成绿城路两侧30米范围内的房屋拆迁任务，之后交市市政园林局绿化。
责任单位：华龙区政府，开发区管委会，市市政园林局 

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

十、由副市长吴新普牵头，市公路管理局负责，拿出北环路、西环路两侧绿化方案，争取在2013年4月30日前完成绿化任务。新西环路两侧20米范围内以种植垂柳和法桐为主。清丰县政府、开发区管委会要加大监管力度，采取得力措施，禁止路两侧出现私搭乱建行为。
责任单位：市公路管理局，市城乡规划局，清丰县政府，开发区管委会
（联系人：赵 坤，联系电话：6666876，邮箱：swdc119@sina.com）
十一、由市城乡规划局负责，按照“突出濮阳特色、科学合
理布展”的要求，2013年1月1日前完善、丰富市规划展览馆设
置。
责任单位：市城乡规划局

（联系人：张文印，联系电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

十二、由华龙区政府、开发区管委会负责，尽快完成濮清快速通道（濮范高速以南）两侧剩余的拆迁任务，之后交市市政园林局绿化。
责任单位：华龙区政府，开发区管委会，市市政园林局

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

十三、由市委副书记王海鹰、副市长吴新普牵头，市城市管理综合执法局负责，尽快拿出市城区亮化方案，提交濮阳建成区综合提升指挥部研究确定后实施，并于2013年1月1日前完成任务。
责任单位：市城市管理综合执法局

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

十四、由市支铁办、河南汤台铁路有限公司负责，督促施工单位多上人力和机械，坚持昼夜施工，确保濮上路下穿地道桥工程于2013年2月9日前主路面建成通车。
责任单位：市支铁办、河南汤台铁路有限公司

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

十五、由市市政园林局负责，按照街头小游园标准，对濮上路（中原路至绿城路）及濮上路与黄河路交叉口西北角进行
绿化。
责任单位：市市政园林局

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

十六、由开发区管委会负责，确保濮水路（中原路至汤台铁路）于12月31日前开工建设。

责任单位：开发区管委会 

（联系人：冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）

     十七、由市住建局负责，督促业主单位尽快拆除中原乙烯生活区沿中原路围墙。

责任单位：市住建局

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

十八、由华龙区政府负责，尽快拆除区委区政府大门东西两侧围墙，形成开放式办公环境。
责任单位：华龙区政府 

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

十九、由市住建局、市市政园林局负责，高标准完成中原路与所有南北走向道路交叉口亮化、绿化工作。
责任单位：市住建局，市市政园林局

（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

二十、由开发区管委会负责，禁止所辖区域建设新的祠堂，在建的祠堂要停建。
责任单位：开发区管委会

（联系人：冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
2012年10月24日
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