督 查 通 知

濮督查〔2012〕2085号

关于落实市委市政府领导调研城建工作

安 排 事 项 的 通 知

华龙区政府，开发区管委会，濮阳县政府，市城乡规划局，市市政园林局：
11月17日，市委书记段喜中，市委常委、秘书长邵景良，副市长吴新普等对城建工作进行调研，并对有关事项作出安排。现将有关任务分解如下。各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局有关科室报送一次落实情况，同时报送督查一室，邮箱：swdc119@sina.com。

一、由华龙区政府、濮阳县政府负责，今冬完成G106两侧拆迁任务，明春绿化。

责任单位：华龙区政府、濮阳县政府
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

二、由市商务局负责，华龙区政府、开发区管委会、市公安
局、市工商局、市城管局、市公路管理局等单位配合，对濮清快速通道两侧二手车交易市场进行整治规范。

责任单位：市商务局，华龙区政府、开发区管委会，市公安局、市工商局、市城管局、市公路管理局
（联系人：刘素清，联系电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）

三、由华龙区政府负责，市城乡规划局配合，加快京开大道与中原路交叉口东南角地块设计、建设进度。

责任单位：华龙区政府，市城乡规划局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

四、由开发区管委会负责，督促邯郸博地公司加快项目建设进度。

责任单位：开发区管委会 
（联系人：冯秀芳，联系电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
五、由华龙区政府、开发区管委会负责，12月15日前完成绿城路两侧拆迁任务，之后交市市政园林局绿化。
责任单位：华龙区政府、开发区管委会，市市政园林局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

六、由市市政园林局负责，尽快移换中心广场北门树种。

责任单位：市市政园林局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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