督 查 通 知

濮督查〔2012〕2086号

关于落实全市重点项目建设第30次周调度会议    

 决 定 事 项 的 通 知

清丰县政府，华龙区政府，开发区管委会，市直有关单位：
11月19日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第30次周调度会议，对高压线路迁改方案进行了专题研究。现将会议决定事项予以分解。有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com，同时报送督查一室，邮箱：swdc119@sina.com）。
一、由濮阳供电公司负责，以濮范高速北侧护栏为基点，向北合理确定高压走廊宽度，尽量压缩占压土地面积。同时，按照边拆迁边施工的要求，加快电线塔基座、变电站建设，确保2013年12月31日前建成。
责任单位：濮阳供电公司

二、由开发区管委会、华龙区政府、清丰县政府负责，按照濮阳供电公司最终确定的高压线路路由，结合新型社区建设，积极做好涉及村庄、企业的拆迁安置工作。拆迁、安置所需费用按照实事求是的原则，重新测算。高压走廊涉及的拆迁、占地赔偿，统一按照电力设施标准执行。
责任单位：开发区管委会、华龙区政府、清丰县政府
三、高压线路迁改及变电站建设涉及的环评、选址、土地等报批工作，分别由市环保局、市住建局、市国土资源局负责，主动与省直对口单位结合，争取尽快批复。
责任单位：市环保局、市住建局、市国土资源局 
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