督 查 通 知

濮督查〔2012〕2142号

关于落实新区建设周例会第五次会议决定事项的
 通      知

华龙区政府，清丰县政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：
11月26日，市长盛国民主持召开新区建设周例会第五次会议，专题研究新区建设有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况。

联系人：赵  坤

电  话：6666876
邮  箱：sdcjxq@126.com
2012年11月26日

	濮阳新区建设周例会第五次会议决定事项台账

	序号
	工作任务
	责任单位
	进展情况
	结果认定
	督查科室

	一
	关于高压线路迁改问题

	1
	由濮阳新区总协调，濮阳供电公司负责，华龙区、开发区、清丰县密切配合，确保11月30日前进地施工。
	濮阳新区
濮阳供电公司
华龙区

开发区

清丰县
	　
	　
	目标办

	二
	关于调剂廉租房问题

	2
	由市房地产管理中心负责，12月10日前拿出300套廉租房，接通水、电后，交付濮阳新区用于新区拆迁人口临时安置。
	市房地产

管理中心
	　
	　
	三室

	三
	关于现代商贸广场问题
	
	　
	　
	

	3
	由市商务局负责，督促现代商贸广场尽快开工。
	市商务局
	　
	　
	四室
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