督 查 通 知

濮督查〔2012〕2257号

关于落实濮阳新区建设周例会第六次会议纪要决 定 事 项 的 通 知

华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：

12月3日，市长盛国民主持召开新区建设周例会第六次会议，专题研究新区建设有关问题。12月6日，濮阳新区建设办公室印发了《濮阳新区建设周例会纪要》（〔2012〕6号）。现将会议纪要决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局报送一次落实情况（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcjxq@126.com）。重要情况随时报送。
一、关于2013年新区项目建设土地储备问题

1. 由市城乡规划局负责，做好新区建设项目规划选址工作。
责任单位：市城乡规划局
2. 由市国土资源局负责，尽快办理土地征收有关手续。

责任单位：市国土资源局 

3. 由市人社局等新区建设项目业主单位负责，尽快组织土地报件。
责任单位：市人社局，市教育局，市委党校，市总工会，市文广新局，市卫生局，市体育局，市商务局，濮阳新区管委会筹备组
4. 由新区牵头，协调有关部门做好新区项目整体土地储备工作，制定土地利用规划，确保2013年新区项目建设需要。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市国土资源局
5. 由副市长吴新普牵头，市国土资源局、市城乡规划局、华龙区、开发区、新区共同负责，研究制定2013年新区土地储备计划。
责任单位：市国土资源局，市城乡规划局，华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组
6. 由新区会同市国土资源局、市城乡规划局拿出2013年新区建设用地报征计划。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市国土资源局，市城乡规划局
7. 由市财政局、市经济技术开发公司负责，加强与市农发行沟通对接，尽快落实土地储备资金。
责任单位：市财政局，市经济技术开发公司
8. 由市机关事务管理局负责，做好行政区综合办公楼项目的土地组件报批工作。
责任单位：市机关事务管理局
二、关于村庄整合搬迁问题

由新区牵头，会同华龙区、开发区，就新区起步区内村庄整合搬迁备选方案作进一步研究，选择一种备选方案进行优化完善，拿出具体意见，报市政府。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组，华龙区政府，开发区管委会 

三、关于新区起步区征地附着物补偿标准问题
由正市级干部陈凤喜、副市长吴新普负责，召集华龙区、开发区、新区和市直有关部门，专题研究确定新区起步区内征地附着物补偿标准。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
2012年12月7日
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