督 查 通 知

濮督查〔2012〕2272号

关于落实新区建设周例会第七次会议决定事项的

 通      知

华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：

12月10日，市长盛国民主持召开新区建设周例会第七次会议，对新区建设有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局反馈一次落实情况（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcjxq@126.com）。重要情况随时反馈。
一、关于300套保障性住房问题

1. 由濮阳供电公司负责，尽快为市房地产管理中心提供的300套保障性住房（东方花园二期）接通生活用电，并免收供电配套费。
责任单位：濮阳供电公司
2. 由开发区管委会、华龙区政府负责，从拆迁安置费中支付300套保障性住房租金。
责任单位：开发区管委会、华龙区政府
二、关于新区与龙瑞、龙湖公司合作问题
1. 由濮阳新区管委会筹备组、市财政局、市经济技术开发公司、市发改委、市建设投资公司负责，采取有效措施，加大与龙瑞、龙湖公司谈判协商力度，争取资金早日到位。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组、市财政局、市经济技术开发公司、市发改委、市建设投资公司
2. 由市财政局、市经济技术开发公司负责，进一步加大与龙瑞公司的沟通协商力度，尽快确定计息方式。
责任单位：市财政局、市经济技术开发公司
三、关于卫都路、绿城路绿化带和开州路北延工程征地拆迁问题
1. 由开发区管委会、华龙区政府负责，向被征地农民承诺，在国家新政策出台之前，执行现行征地补偿标准，如国家土地征迁补偿标准有变化，可以按照新政策予以补偿。
责任单位：开发区管委会、华龙区政府
2. 由开发区管委会负责，全力做好群众工作，12月15日前完成开州路北延工程征地拆迁任务，确保道路施工和市文化宫项目奠基顺利进行。

责任单位：开发区管委会

3. 由华龙区政府负责，12月15日前完成辖区内卫都路南侧60米绿化带征地拆迁任务。

责任单位：华龙区政府
四、关于新区村庄整合实施方案问题

由正市长级干部陈凤喜牵头，召集濮阳新区管委会筹备组、华龙区政府、开发区管委会、市财政局、市国土资源局、市城乡规划局进一步优化新区村庄整合具体实施方案，报市政府研究。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组、华龙区政府、开发区管委会、市财政局、市国土资源局、市城乡规划局
五、关于水库桥梁景观方案问题
1. 由濮阳新区管委会筹备组负责，对卫都路桥景观方案进行再优化。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
2. 由市政府投资办负责，召集有关专家对水库桥梁造价进行核算。
责任单位：市政府投资办
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