督 查 通 知

濮督查〔2013〕51号

关于落实新区建设周例会第一次会议决定事项的通     知
华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：

1月7日，市长盛国民主持召开2013年新区建设周例会第一次会议，对新区建成道路绿化，村庄整合搬迁等问题进行安排部署。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局反馈推进情况（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcjxq@126.com），重要情况随时反馈。
一、关于新区已建成道路绿化及乱堆乱倒垃圾问题
1. 由开发区管委会负责，全力做好群众工作，1月31日前完成辖区内绿城路两侧绿化带拆迁工作。

责任单位：开发区管委会
2. 由市城管局负责，华龙区政府、开发区管委会配合，多管齐下，采取得力措施，切实制止、严厉查处乱堆乱倒垃圾行为。
责任单位：市城管局，华龙区政府，开发区管委会 

3. 1月7日后，出现乱堆乱倒垃圾现象，按照属地管理原则，由华龙区政府、开发区管委会分别承担清运费用。

责任单位：华龙区政府，开发区管委会
二、关于新区内村庄整合搬迁问题
1. 由开发区管委会负责，3月31日前完成影响水库、路网、供电线路迁改及教育园区等重点项目建设的住户搬迁工作，确保项目顺利开工。

责任单位：开发区管委会
2. 由市城乡规划局负责，会同濮阳新区管委会筹备组、华龙区政府，就影响供电线路迁改工程的后铁炉、李家村村民搬迁工作出具选址意见，提交市政府研究。

责任单位：市城乡规划局，濮阳新区管委会筹备组，华龙区政府
三、关于新区建设用地指标问题
由市国土资源局负责，华龙区政府、开发区管委会、濮阳新区管委会筹备组配合，按照轻重缓急的原则，切实做好2013年新区项目建设征地组件报批工作。

责任单位：市国土资源局，华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组
2013年1月7日
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