督 查 通 知

濮督查〔2013〕167号

关于落实全市重点项目建设第3次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
濮阳县政府，台前县政府，华龙区政府，中原油田对外关系处，市直有关单位：
1月28日，市委常委、常务副市长申延平主持召开全市重点项目建设第3次周调度会议，研究晋豫鲁铁路通道濮阳段项目建设有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市督查局反馈一次落实情况（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com、sdcj01@126.com）。重要情况随时反馈。 
1. 由台前县政府负责，2月10日前完成晋豫鲁铁路通道濮阳段15标下行联络线红线内长刘村剩余房屋拆迁工作。
责任单位：台前县政府
2. 由华龙区政府负责，确保3月10日前完成辖区内晋豫鲁铁路通道沿线建筑物拆迁工作。
责任单位：华龙区政府
3. 由副市长吴新普牵头，市市政园林局负责，市发改委、市支铁办配合，2月10日前与中铁咨询公司签订盘锦路立交设计协议，为图纸设计和施工创造条件。
责任单位：市市政园林局、市发改委、市支铁办
4. 由濮阳县政府负责，协调解决柳屯镇境内跨S209立交桥辅道施工过程中出现的阻工问题，为项目单位创造良好施工环境。
责任单位：濮阳县政府

5. 由市发改委、市支铁办牵头，中原油田对外关系处、市粮食局、市供销社、中原大化、中原乙烯、石油公司油库、国电公司、龙丰热电、同力水泥负责，市国土资源局、市财政局、市城乡规划局、市环保局、市建设投资公司、工业园区管委会配合，按照各自职责，提前做好濮阳西站与柳屯站铁路专用线规划设计、土地报批、环评编制、项目立项，现中原油田供应处中心库、国家粮食储备库、棉麻储备库等三座货场可出让土地面积测算、油地双方土地出让收益分成及三座新货场位置选择、建设资金筹资等工作，确保铁路专用线于6月30日前开工建设。
责任单位：市发改委、市支铁办，中原油田对外关系处、市粮食局、市供销社、中原大化、中原乙烯、石油公司油库、国电公司、龙丰热电、同力水泥，市国土资源局、市财政局、市城乡规划局、市环保局、市建设投资公司、工业园区管委会
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