督 查 通 知

濮督查〔2013〕235号

关于落实全市重点项目建设第4次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
各县（区）政府，市直有关单位：
2月4日，市委常委、常务副市长申延平主持召开全市重点项目建设第4次周调度会议，研究第一季度集中开工项目有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每月底前向市督查局反馈一次落实情况（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com、sdcj01@126.com）。重要情况随时反馈。 
1. 各县（区）及市直有关单位要尽快完善第一季度集中开工项目的相关手续，市土地、住建、规划、环保等单位予以配合。各县（区）尤其是华龙区、开发区，要高度重视第一季度集中开工项目土地报批工作，在土地未获批复之前，不得开工建设，禁止形成新的违法占地。

责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市国土资源局、市住建局、市城乡规划局、市环保局等单位
2. 各县（区）对已上报的第一季度集中开工项目要进一步核实论证，原则上以工业项目为主，投资规模在5000万元以上，尽快将集中开工项目情况报市政府重点办。投资5000万元以下的项目，由各县（区）按照早干、快干、多干的要求，自行掌握开工时间。确定开工项目原则上分两批集中开工，不得举行开工仪式。
责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，市政府重点办
3. 由市国土资源局负责，加大工作力度，争取省国土资源厅对我市已上报的土地报件尽快批复。

责任单位：市国土资源局
2013年2月4日
                                                      — 2 —

