督 查 通 知

濮督查〔2013〕296号

关于落实新区建设周例会第三次会议决定事项的通     知
开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：

2月18日，市长盛国民主持召开新区建设周例会第三次会议，对启动建设市杂技艺术学校、市高级技工学校及新区道路命名等问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每月月底向市督查局反馈一次落实情况（邮箱：sdcjxq@126.com）。重要情况随时反馈。
一、关于启动建设市杂技艺术学校、市高级技工学校有关问题
1. 由副市长郭岩松牵头，市文广新局负责，力争4月份，最迟6月10日前启动建设市杂技艺术学校。由副市长市王保华牵头，市人社局负责，力争4月份，最迟6月10日前启动建设市高级技
工学校。
责任单位：市文广新局，市人社局
2. 由市国土资源局、市财政局负责，市文广新局、市人社局配合，尽快拍卖市杂技艺术学校、市高级技工学校原校址所占土地，所得土地出让金用于新校区建设。

责任单位：市国土资源局，市财政局，市文广新局，市人社局
3. 由市国土资源局负责，开发区管委会、濮阳新区管委会筹备组配合，尽快完成两校新校区土地报批和征收工作。

责任单位：市国土资源局，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组
4. 由市文广新局、市人社局负责，通过置换土地、谋划上报项目、寻找合作伙伴等方式，积极筹集两校新校区建设资金。
责任单位：市文广新局，市人社局
（联系人：冯秀芳、张桥峰，电话：6666580、6667099，邮箱：sdcj04@126.com、sdcj05@126.com）

二、关于新区道路命名问题
5. 由副市长郭岩松牵头，市民政局负责，按照“简单、高雅、易读、好记”的原则，进一步修改完善新区道路命名方案，之后提交市土地规划建设项目联席会研究确定。

责任单位：市民政局
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
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