督 查 通 知

濮督查〔2013〕319号

关于落实市委书记段喜中调研城建等工作
安 排 事 项 的 通 知

清丰县政府，开发区、工业园区管委会，市直有关单位：

2月20日，市委书记段喜中带领市直有关部门负责人对城建等工作进行了调研，并提出明确要求。现将有关任务予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实。落实情况请于每月底前报市督查局。
一、由市公路管理局负责，在新西北环路两侧路肩种植百日红和垂柳，3月31日前完成任务。
责任单位：市公路管理局
（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
二、由开发区管委会、清丰县政府负责，在新西北环路路边沟两侧各自辖域20米范围内种植红叶杨，3月31日前完成任务。

责任单位：开发区管委会、清丰县政府

（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
三、由工业园区管委会负责，在天能集团（濮阳）循环经济产业园项目和河南龙润能源科技公司附近选择适当位置，于省第一季度产业集聚区3月底观摩之前建成规划展览馆。
责任单位：工业园区管委会
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
四、由市城管局负责，对市城区沿路应亮化尚未亮化、亮化标准低的建筑物进行排查，建立台账，督促相关单位做好亮化工作，确保5月1日前再完成一批亮化工程，进一步提升城市亮化效果。
责任单位：市城管局
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

五、由市委宣传部牵头，市文广新局、濮阳日报社、市广播电视台负责，组织人员对我市城市亮化夜景进行拍摄、宣传，并留存相关资料，确保3月6日前完成。
责任单位：市委宣传部，市文广新局、濮阳日报社、市广播电视台 
（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
2013年2月21日
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