督 查 通 知

濮督查〔2013〕330号

关于落实全市重点项目建设第6次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
开发区管委会，市直有关单位：
2月25日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第6次周调度会议，研究濮阳国际杂技文化产业园和台辉高速公路豫鲁界至范县段项目建设有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市委市政府督查局反馈一次落实情况。重要情况随时反馈。 
一、关于濮阳国际杂技文化产业园项目建设有关问题

1. 由开发区管委会负责，3月31日前完成绿能高科加气站和天然气增压站拆迁工作；2月26日拆除钢材市场围墙。
责任单位：开发区管委会 
2. 由开发区管委会、市国土资源局、市城乡规划局、市规划

建筑设计研究院、濮阳陆军预备役防化团负责，围绕4月15日前开工建设目标，完成濮阳陆军预备役防化团新营区拆迁、土地报批及规划设计、招投标等工作。

责任单位：开发区管委会，市国土资源局，市城乡规划局，市规划建筑设计研究院，濮阳陆军预备役防化团

3. 由市住建局负责，12月31日前完成水、电、气、暖等公共基础设施建设，确保与濮阳陆军预备役防化团新营区同步完工。
责任单位：市住建局
4. 由市文广新局负责，督促市豪艺集团3月10日前开工建设奇幻魔方馆、民俗杂技表演馆，3月31日前完成道路修建、绿化工作，5月1日前水秀龙珠馆建成投用，下半年开工建设杂技博览馆、国际杂技演艺馆。
责任单位：市文广新局
5. 由市国土资源局负责，4月15日前完成绿能高科加气站新址土地报批工作。

责任单位：市国土资源局
（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

二、关于台辉高速公路豫鲁界至范县段项目建设有关问题

6. 由市交通运输局负责，市发改委配合，3月4日前明确项目环评、规划选址、立项、征地、拆迁赔偿等工作责任分工和时间节点，并召开会议进行安排部署，确保10月10日前项目开工建设。
责任单位：市交通运输局，市发改委
（联系人：刘洪伟，联系电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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