督 查 通 知

濮督查〔2013〕391号

关于落实新区建设周例会第五次会议决定事项的通     知
开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组：

3月5日，市委常委、常务副市长申延平主持召开新区建设周例会第五次会议，明确了新区部分路段绿化、供电线路迁改工作责任主体，并对有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市委市政府督查局反馈一次落实情况（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcjxq@126.com）。重要情况随时反馈。
1. 为确保按原定时间节点完成绿化工作，会议明确，由开发区管委会负责，濮阳新区管委会筹备组配合，继续做好S101、大广高速、绿城路和开州路（绿城路以北段东侧）的绿化工作。所需资金由开发区先行垫付，绿化完成后由市政府协调解决。
责任单位：开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组
2. 为确保4月底前完成濮阳新区高压线路迁改任务，会议明确，由开发区管委会负责，濮阳新区管委会筹备组配合，继续做好高压线路迁改涉及的征地工作。征地拆迁补偿资金由开发区管委会先行垫付。待村庄整合资金到位后，再由濮阳新区管委会筹备组支付给开发区管委会。

责任单位：开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组
2013年3月6日
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