督 查 通 知

濮督查〔2013〕420号

关于落实全市重点项目建设第8次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
清丰县政府，华龙区政府，市直有关单位：
3月11日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第8次周调度会议，研究市飞龙车站迁建、高压线路迁改等项目有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、市飞龙车站迁建项目有关问题
1. 由市规划建筑设计院负责，市交通运输局、市交通运输集团公司配合，按照会议要求，尽快对市飞龙车站迁建项目修建性规划及建筑方案进行优化，之后提交市规委会研究。
责任单位：市规划建筑设计院、市交通运输局、市交通运输
集团公司、市城乡规划局
2. 由清丰县政府负责，市交通运输局、市交通运输集团公司配合，严格按照濮政〔2010〕36号文件规定的补偿标准，尽快完成拆迁费用测算工作，确保市国土资源局3月18日前完成审核任务。
责任单位：清丰县政府，市交通运输局、市交通运输集团公司、市国土资源局 
3. 由清丰县政府负责，采取有效措施，全力做好群众工作，确保飞龙车站迁建项目先进行勘探工作。
责任单位：清丰县政府，市交通运输局、市交通运输集团公司
4. 由清丰县政府负责，市交通运输局、市交通运输集团公司配合，尽快组织土地报件并上报市国土资源局。
责任单位：清丰县政府，市交通运输局、市交通运输集团公司、市国土资源局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、新区高压线路迁改有关问题
5. 由市林业局负责，根据电力线路供电安全要求，春季绿化完成后拿出高压线路走廊下树种调整方案，经市政府同意后，今冬按照方案进行绿化调整。
责任单位：市林业局 
6. 由市城乡规划局负责，华龙区政府配合，按照新型农村社
区建设标准，在濮范高速以北对孟轲乡后铁炉村、李家村进行规
划，3月14日前拿出具体规划选址意见。
责任单位：市城乡规划局，华龙区政府
7. 由华龙区政府负责，尽快完成高压线路迁改涉及的后铁炉村、李家村两村269户群众房屋拆迁工作。同时，在两村规划选址意见确定后，抓紧启动安置房建设工作。
责任单位：华龙区政府
（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
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