督 查 通 知

濮督查〔2013〕421号

关于落实市委市政府领导调研城建工作
安 排 事 项 的 通 知

华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：

3月11日，市委书记段喜中、市委副书记王海鹰、副市长吴新普带领华龙区、开发区、濮阳新区及市直有关部门负责人对城建工作进行了调研，提出了明确要求。现将有关事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）；重要情况随时反馈。
一、由华龙区政府、开发区管委会、濮阳新区管委会筹备组

负责，3月31日前拆除绿城路两侧绿化带内房屋、违章建筑。

责任单位：华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹

备组
二、由濮阳新区管委会筹备组负责，市市政园林局配合，针对绿城路西段出口过多、过宽的问题，尽快采取措施加以解决。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市市政园林局

三、由市城管局监督、市机关事务管理局负责，督促项目单位清运绿城小区东南角土堆。

责任单位：市城管局、市机关事务管理局

四、由濮阳新区管委会筹备组负责，3月15日前完成开德路两侧生活垃圾清运工作，3月31前完成开德路两侧（娄店村附近）建筑物拆除工作。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组
五、由市城管局负责，3月18日前拆除绿城路小学和市康复医院围墙占压绿化带部分，之后交市市政园林局绿化。

责任单位：市城管局、市市政园林局
六、由市城管局负责，加强开德路、濮上路、中原路等道路市容市貌管理，发现乱堆乱倒垃圾者予以重罚并曝光；未发现倾倒垃圾者，所有垃圾由市城管局负责清运。
责任单位：市城管局
七、由市市政园林局负责，4月15日前完成濮上路（绿城路以北）绿化提升任务。

责任单位：市市政园林局

八、由市市政园林局负责，加紧对中原路（濮水路以西）进行绿化提升，尽快补种缺少树苗，多种植紫薇。

责任单位：市市政园林局

九、由开发区管委会负责，3月31日前完成濮上路（中原
路至开德路）两侧垃圾清运工作。
责任单位：开发区管委会

十、由市文广新局负责，市市政园林局进行业务指导，督促
市豪艺集团3月31日前完成濮阳国际杂技文化产业园绿化任务。

责任单位：市文广新局、市市政园林局
十一、由市濮上生态园区管理局负责，按照植物园标准，多种树、多品种，对濮上园进行绿化提升。

责任单位：市濮上生态园区管理局

十二、由市城乡规划局负责，3月31日前完成市规划展览馆改造提升，按期开馆。
责任单位：市城乡规划局

十三、由濮阳新区管委会筹备组负责，3月21日前完成开州路（绿城路以北）东侧沙石料清运工作。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
十四、由市城管局负责，3月18日前完成东方花园二期开德路南侧建筑垃圾清运工作。

责任单位：市城管局

十五、由华龙区政府负责，3月15日前完成濮清快道与卫都路交叉口处建筑材料清运工作，确保微地形处理及绿化工作不受影响。

责任单位：华龙区政府

十六、由华龙区政府、濮阳新区管委会筹备组负责，3月31日前完成开德路（京开大道至东方花园二期）两侧建筑物拆除及垃圾清运工作。
责任单位：华龙区政府，濮阳新区管委会筹备组

十七、由市市政园林局负责，3月12日前完成濮水路与绿城路交叉口处土堆清运工作。

责任单位：市市政园林局

十八、由市城管局负责，督促卫河路（中原路至绿城路）两侧业主单位，3月31前完成垃圾及废土清运工作。

责任单位：市城管局
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