督 查 通 知

濮督查〔2013〕526号

关于落实全市重点项目建设第10次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
濮阳县政府、清丰县政府、华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，中原油田计划规划处、中原油田社服办，市直有关单位：
3月25日，市长盛国民主持召开全市重点项目建设第10次周调度会议，研究市城区水系综合治理、新区水库一期和二期建设等有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于市城区水系综合治理有关问题

1. 由市环保局负责，市市政园林局、开发区管委会配合，4月30日前完成开发区辖区内排污企业调查工作，确保每个企业（污水自行处理后达到现行排放标准的除外）排出的污水都进入市第二污水处理厂处理。

责任单位：市环保局、市市政园林局，开发区管委会
2. 由华龙区政府、开发区管委会负责，对辖区内小河沟进行排查，4月30日前拿出综合治理实施方案，并与市城区水系综合治理同步进行。

责任单位：华龙区政府、开发区管委会
3. 由市住建局负责，市环保局、市水利局、市市政园林局、濮阳县政府、清丰县政府、华龙区政府、濮阳新区管委会筹备组、中原油田计划规划处和社服办等单位配合，3月29日前确定市城区水系综合治理实施方案，进一步明确责任单位和时间节点。
责任单位：市住建局、市环保局、市水利局、市市政园林局，濮阳县政府、清丰县政府、华龙区政府，濮阳新区管委会筹备组，中原油田计划规划处、中原油田社服办
4. 由市城乡规划局牵头，濮阳县政府、华龙区政府负责，对引潴入马沟进行规划治理。

责任单位：市城乡规划局，濮阳县政府、华龙区政府
5. 由市住建局负责，3月底前完成市城区水系综合治理动员会议筹备工作。
责任单位：市住建局
6. 由市市政园林局负责，市城乡规划局配合，尽快拿出市城区污水与雨水分流具体方案。

责任单位：市市政园林局、市城乡规划局
7. 由市城管局负责，加大市城区河道与道路两侧乱搭乱建监管力度，对不符合规划要求的建筑物予以拆除。

责任单位：市城管局
8. 由市城乡规划局负责，濮阳日报社、市广播电视台配合，加大全市规划宣传力度，提高群众遵守规划意识。
责任单位：市城乡规划局、濮阳日报社、市广播电视台
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
二、关于新区水库一期和二期项目建设有关问题

9. 由市城乡规划局负责，濮阳新区管委会筹备组配合，尽快出具水库一期项目贷款不需要办理建设用地和工程规划许可证的意见。

责任单位：市城乡规划局，濮阳新区管委会筹备组
10. 由濮阳新区管委会筹备组负责，市财政局、市国土资源局、市政府法制办配合，拿出新区水库一期、二期项目建设贷款质押担保意见，适时提交市政府常务会议研究。 
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市财政局、市国土资源局、市政府法制办
11. 由濮阳新区管委会筹备组负责，市发改委、市环保局、市国土资源局、市城乡规划局配合，5月10日完成新区水库二期移民安置项目可研及批复、环评及批复、土地和规划选址等审批事项。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市发改委、市环保局、市国土资源局、市城乡规划局
（联系人：赵 坤，联系电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
三、关于晋豫鲁铁路通道濮阳段项目建设有关问题

12. 由华龙区政府负责，市宗教局配合，积极与群众协商，尽快完成晋豫鲁铁路通道濮阳段项目涉及的拆迁任务，确保项目按时建成通车。
责任单位：华龙区政府，市宗教局

13. 由华龙区政府负责，市城乡规划局、市国土资源局配合，按照原有场所的用地方式和规模，尽快就近为拆迁建筑物确定搬迁位置。

责任单位：华龙区政府，市城乡规划局、市国土资源局

（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
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