督 查 通 知

濮督查〔2013〕527号

关于落实新区建设周例会第六次会议决定事项的通     知
清丰县政府，华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：

3月25日，市长盛国民主持召开新区建设周例会第六次会议，对新区建设有关问题进行了研究。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcjxq@126.com），重要情况随时反馈。

一、关于绿城路及其以南新建成道路移交管理问题

1. 由副市长吴新普牵头，濮阳新区管委会筹备组、市市政园林局负责，尽快提出绿城路及其以南新建成道路移交管理意见。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市市政园林局

二、关于新区起步区五个村庄整合搬迁政策问题
2. 由濮阳新区管委会筹备组负责，尽快制定新区村庄整合搬迁及村民安置具体方案，报市政府审定。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
3. 由濮阳新区管委会筹备组负责，对影响当前项目建设急需搬迁的住户，积极配合的给予10%的奖励，并在选房、安排就业时享有优先权。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
4. 由濮阳新区管委会筹备组负责，成立劳务公司，4月底前确定公司筹备方案，妥善解决失地农民就业问题。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组
三、关于市金融中心布局选址问题

5. 由濮阳新区管委会筹备组负责，市城乡规划局配合，4月15日前，将市金融中心布局选址意见向市领导汇报。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市城乡规划局
四、关于新区征地拆迁补偿标准承诺问题

6. 由清丰县政府、华龙区政府、开发区管委会、濮阳新区管委会筹备组负责，对新区规划范围内各自辖区征地补偿标准予以明确：自发文之日起，至2013年12月31日止，期间若国家出台新的征地补偿标准，按新标准执行；国家规定2013年12月31日以后执行的，补偿标准按现行规定执行。

责任单位：清丰县政府，华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组
五、关于建设濮阳新区湿地问题
7. 由副市长吴新普牵头，濮阳新区管委会筹备组负责，市住建局、市环保局、市城乡规划局配合，对拟在大广高速以东、濮范高速以南、第三濮清南以西地带建设濮阳新区湿地，具体事宜做进一步论证，尽快启动建设。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市住建局，市环保局，市城乡规划局
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