督 查 通 知

濮督查〔2013〕529号

关于落实市委市政府领导调研城乡建设和

绿化工作安排事项的通知

各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：

3月27日，市委书记段喜中、副市长吴新普带领有关部门负责人对城乡建设和绿化工作进行了调研，并提出明确要求。现将有关任务予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五将落实情况报市委市政府督查局。

一、由市公路管理局、清丰县政府、开发区管委会、濮阳新区管委会筹备组负责，按照S101（中原路至G106段）绿化方案，对沿路已栽植树木达不到标准的进行整改，拆除马庄桥段违章建筑，确保4月15日前完成绿化任务。逾期未整改或达不到标准的，予以问责。
责任单位：市公路管理局，清丰县政府，开发区管委会，濮
阳新区管委会筹备组
（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

二、由市城管局负责，4月7日前完成卫河路两侧项目工地临时围墙拆除任务，确保不影响绿化。
责任单位：市城管局 
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
三、由开发区管委会、华龙区政府、濮阳新区管委会筹备组负责，3月31日前拆除绿城路两侧绿化带内房屋、违章建筑。

责任单位：开发区管委会，华龙区政府，濮阳新区管委会筹备组

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
四、由市住建局负责，尽快拆除濮清快速通道西侧搅拌站。
责任单位：市住建局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
五、由市“一创双优”活动办负责，市纪委监察局、市委市政府督查局、市公安局、市住建局、市城管局等单位配合，4月20日前召开动员大会，对全市私搭乱建、恶意阻工等现象进行专项治理。

责任单位：市“一创双优”活动办，市纪委监察局、市委市政府督查局、市公安局、市住建局、市城管局等单位
（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

六、由工业园区管委会负责，4月15日前高标准完成区内道路绿化任务。

责任单位：工业园区管委会
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

七、由市公路管理局负责，年内完成S209改造提升准备工作，确保明年开工建设。

责任单位：市公路管理局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

八、由市林业局负责，4月15日前完成黄河东路两侧树木刷白工作，并加强管理养护。

责任单位：市林业局

（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）

九、由华龙区政府负责，4月15日前完成龙湖周边道路路灯沿线绿化（以种植紫薇、小黄杨为主）任务，路外延栽植绿化树木。

责任单位：华龙区政府

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

十、由濮阳县政府负责，4月15日前完成G106濮阳县段绿化提升任务，改变苗小苗稀、绿化人员偏少的现状，并做好产业集聚区企业院内绿化工作。
责任单位：濮阳县政府
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

十一、由开发区管委会负责，对濮水路铁路以北段按照城市道路标准进行提升改造；4月15日前按照通道绿化标准，完成铁路以南段两侧低矮房屋、大棚和养殖场等建筑物拆除工作并绿化。
责任单位：开发区管委会
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
十二、对今年新植树木，做好浇水等养护工作，确保苗木成活率达到90%以上。
责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市林业局、市市政园林局、市公路管理局等市直有关单位
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）

十三、由市住建局负责，按照“广告墙”、“景观墙”的标准，对今后新建项目围墙统一规范；由市城管局负责，对占压绿化带的在建项目围墙进行全面排查并整改。
责任单位：市住建局、市城管局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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