督 查 通 知

濮督查〔2013〕668号

关于落实全市重点项目建设第12次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
各县（区），市直有关单位：
4月16日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第12次周调度会议，研究天能集团（濮阳）循环经济产业园、市级领导分包重点项目等有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于天能集团（濮阳）循环经济产业园项目有关问题

1. 由市国土资源局负责，工业园区管委会配合，4月20日前对天能集团再生铅项目征用土地挂牌出让。

责任单位：市国土资源局，工业园区管委会
2. 由市水利局负责，尽快对引潴入马河道外侧沿线安装防护
栏，所需资金由市财政承担；由工业园区管委会负责，督促项目单位安装河道内侧防护栏。由市水利局负责与项目单位协商，统一设计、安装河道内外两侧防护栏。
责任单位：市水利局、市财政局，工业园区管委会
3. 由市水利局负责，对河道东西两侧110米河道硬化问题进行实地查看；若需硬化应抓紧施工，所需资金由市财政承担。

责任单位：市水利局、市财政局
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

二、关于市级领导分包第一批重点项目有关问题

4. 由市发改委负责，对全市需争取上级发改、交通等部门资金支持的项目列出名单，4月23日前报告市政府主要领导。
责任单位：市发改委
5. 由市发改委、市政府重点办负责，在征求市级领导意见的基础上，尽快对省第一批重点项目、部分市重点项目明确分包市级领导；未明确市级领导分包的市重点项目由市直部门主要领导分包。市级领导和市直部门主要领导分包重点项目确定后，由市发改委送市委办按程序印发实施。县重点项目参照市里做法执行。
责任单位：市委办公室、市发改委、市政府重点办，各县（区） 
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）
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