督 查 通 知

濮督查〔2013〕897号

关于落实全市重点项目建设第14次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：
5月20日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第14次周调度会议，研究市高级技工学校、市杂技艺术学校等项目建设有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于新区山体景观设计和水库岸线设计方案
1. 由濮阳新区管委会筹备组负责，督促设计单位按照适当增加龙头高度等要求，在第一方案的基础上优化新区山体景观设计方案。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
2. 由濮阳新区管委会筹备组负责，拿出新区山体景观设计技

术标准，合理测算投资后，交市政府投资办核算。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组、市政府投资办 
3. 由濮阳新区管委会筹备组负责，按照政府组建、市场化运作、独立核算的原则，尽快成立工程公司，开展山体整理工作。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
4. 由市城乡规划局负责，严格控制水库四周道路外侧地块规划，留足绿化带。
责任单位：市城乡规划局
5. 由市市政园林局负责，按照政府组建、市场化运作、独立核算的原则，尽快成立工程公司，承担水库及周边道路等市政府投资的绿化工程。
责任单位：市市政园林局
6. 由濮阳新区管委会筹备组负责，尽快开挖水库二期工程，并优先完成一段水库岸线施工任务，交市市政园林局今冬绿化。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组、市市政园林局
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
二、关于市高级技工学校迁建项目有关问题

7. 由市人社局负责，采取BT模式、向上级争取等方式，筹措建设资金2000万元。10月10日前开工建设。
责任单位：市人社局

8. 由市人社局负责，重新测算项目投资额度，提交市长办公
会议专题研究确定。
责任单位：市人社局
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）

三、关于市杂技艺术学校迁建项目有关问题

9. 由市文广新局负责，按照签订的协议，就市杂技艺术学校迁建项目设计费用与泛华集团再协商，压缩设计费用。10月10日前开工建设。

责任单位：市文广新局
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
四、关于市广电中心项目有关问题

10. 由市文广新局负责，对市广电中心项目投资额度重新核算，提交市政府常务会议研究确定。抓紧商谈合作事宜，力争7月20日前项目合作伙伴基本确定。
责任单位：市文广新局
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
2013年5月21日
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