督 查 通 知

濮督查〔2013〕1011号

关于落实建成区综合提升专题会议决定事项的通          知

各县（区），市直有关单位，中原油田公共事业管理处、社会化服务管理办公室：

5月27日，市委书记段喜中主持召开建成区综合提升专题会议，对进一步做好城市综合提升和“以拆促建”工作进行了安排部署。随后，市委办公室印发了《关于建成区综合提升专题会议纪要》（濮办文〔2013〕18号）。现将会议纪要中的工作任务予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj03@126.com）反馈落实情况；重要情况随时反馈。
一、关于“以拆促建”集中行动问题
1. 各县（区）要在前一段工作基础上，按新形势、新要求，
6月11日前完成今年需拆迁的面积调查测算、建立台账等工作任务。
责任单位：各县（区）
2. 市“以拆促建”集中行动指挥部要对各县（区）已完成拆迁面积、目标完成情况和年底前计划拆迁面积登记备案，会同市监察局、市委市政府督查局加强督导。年底要召开高规格会议，对“以拆促建”集中行动进行总结表彰。

责任单位：市“以拆促建”集中行动指挥部，市监察局，市委市政府督查局
二、关于违法建设治理问题
3. 组织拆违专项行动，对城区违法建筑进行一次拉网式排查，逐项建立台账，对破坏城市规划、影响城区河道综合治理、城中村和建成片区改造的违法建筑，综合运用法律、行政等多种手段，强制拆除。
责任单位：市住建局，市城管局，华龙区，开发区，濮阳新区，中原油田公共事业管理处，社会化服务管理办公室
4. 各级城管部门要合理分配执法力量，划分责任片区，加大巡查力度，发现违法建设及时查处；乡（镇、办）、社区（村组）要加强管理，每日巡查报告，采取行政手段，强化违法建设治理。
责任单位：市城管局，华龙区，开发区，濮阳新区，中原油田公共事业管理处，社会化服务管理办公室
5. 由副市长吴新普牵头负责，组织城管、公安、工商、税务、卫生等有关部门研究出台政策措施，对已建成且不具备短期拆除条件的违法建筑实施综合治理，凡租用违法建筑从事经营活动的，公安、工商、税务、卫生等职能部门一律不得办理营业证件。
责任单位：市城管局，市公安局，市工商局，市地税局，市国税局，市卫生局等有关部门
三、关于城市管理责任划分问题
6. 由市政府负责，组织城管、华龙区、开发区、濮阳新区和中原油田等部门，6月27日前完成城市分级管理责任图谱编制工作。
责任单位：市城管局，华龙区，开发区，濮阳新区，中原油田等有关部门
四、关于建设用地供应问题
7. 由市国土资源局负责，6月27日前解决好建设用地供应率偏低等问题。同时，出台新的运作办法，帮助各县（区）处理好建设用地供应问题。
责任单位：市国土资源局
8. 由市政府负责，研究、调整土地收益政策，调动好华龙区、开发区的工作积极性。

责任单位：市国土资源局，市财政局

五、其他问题
9. 市住建局要尽快将东南片区新修道路移交市市政园林局管理。濮阳新区尽快将五一路移交市市政园林局管理，对该路未修建的设施，由市市政园林局负责建设。
责任单位：市住建局，市市政园林局，濮阳新区
10. 由市城管局负责对擅自破拆绿城路、胜利东路等道路路口的单位和个人进行立案查处。
责任单位：市城管局
2013年6月4日
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