督 查 通 知

濮督查〔2013〕1457号

关于落实市领导南乐县项目对接现场办公
会议纪要有关事项的通知
南乐县委、县政府，市直有关单位：

7月17日，市领导王海鹰、阮金泉、申延平等，带领市直有关单位主要负责同志，到南乐县现场办公。随后，市委办公室印发了《关于市领导南乐县项目对接现场办公会议纪要》（濮办文〔2013〕29号）（简称《纪要》）。现将《纪要》明确的工作任务予以分解。各有关单位要针对工作任务建立专项台账，采取得力措施，认真抓好落实，并于每月15日、月底前分两次将落实情况向市委市政府督查局反馈（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com；第一次反馈时要附上本单位的工作台账），直至任务完成。

1. 由市发改委负责，明确由一名副主任负责，积极与省发改委、省煤化集团沟通对接，强力推进南乐县生物质能产业园和聚乳酸产业化示范工程项目建设。在政策、项目、资金争取，产业链图谱绘制方面向南乐县倾斜，成立专业小组，帮助南乐县谋划一批大项目。

责任单位：市发改委 

2. 由市交通运输局负责，积极推进南乐县县道X012（西邵乡侯古宁甫村至近德固乡齐庄村）升级为省道，列入二级以上公路建设项目。帮助南乐县向上争取农村道路建设项目，并将市级农村道路建设资金向南乐县倾斜。协调市交通运输集团与南乐县对接，加快推进南乐县汽车站搬迁。

责任单位：市交通运输局
3. 由市工信局负责，成立以局长为组长的支持南乐县发展领导小组，大力支持南乐县聚乳酸产业化示范工程、生物质能产业园和农发机械等重点项目建设。帮助南乐县搞好顶层设计，邀请中粮集团来南乐县投资建厂，拉长面粉加工链条。支持南乐县投融资平台建设，积极协调省有关项目、资金，向南乐县倾斜。
责任单位：市工信局
4. 由市商务局负责，积极帮助南乐县包装项目，参加网络招商、会议招商、产业招商等重大活动，帮助南乐县争取中小企业发展、农产品流通等方面的资金。
责任单位：市商务局
5. 由市财政局负责，安排专人与南乐县对接，多向南乐县推介金融机构，帮助南乐县拓宽融资渠道，提高融资能力。将南乐县作为上级财政部门资金扶持的重点。
责任单位：市财政局
6. 由市住建局负责，协助南乐县向上级争取以拆促建、保障房建设、小城镇建设、农村危房改造方面的奖励资金。
责任单位：市住建局
7. 由市水利局负责，将南乐县东三干渠治理工程项目纳入第二濮清南末端渠系建设，优先实施；将南乐县作为中小河流治理重点县综合治理工程第二轮上报内容，优先上报，优先实施；大力支持南乐县实施引黄调蓄工程项目；在项目上报、审批方面向南乐县倾斜。
责任单位：市水利局
2013年7月23日
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