督 查 通 知

濮督查〔2013〕1724号

关于落实全市重点项目建设第26次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
清丰县政府、开发区管委会，市直有关单位：
8月19日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第26次周调度会议，研究客运综合枢纽站、市公交保养场和宝瑞通财富广场建设等有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于市客运综合枢纽站建设有关问题
1. 由市发改委、市城乡规划局、市国土资源局、市环保局等部门负责，市交通运输局、市交通运输集团有限公司配合，尽快在原有申报立项材料的基础上，将市客运综合枢纽站项目调整为市公交总站和长途客运站两个项目，并完善相关手续，推动项目
建设。
责任单位：市发改委、市城乡规划局、市国土资源局、市环保局等部门，市交通运输局、市交通运输集团有限公司
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

二、关于市城市公交综合保养场建设有关问题
2. 由市城乡规划局负责，市交通运输局配合，重新对市城市公交综合保养场规划选址。
责任单位：市城乡规划局、市交通运输局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
三、关于飞龙车站迁建项目有关问题

3. 由市交通运输集团有限公司负责，清丰县政府配合，8月31日前开工建设飞龙车站迁建项目。

责任单位：市交通运输集团有限公司，清丰县政府

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

四、关于范台梁高速公路建设有关问题

4. 由市发改委负责，市交通运输局配合，派专人赴省发改委沟通协调，争取省发改委尽快对项目立项。
责任单位：市发改委、市交通运输局
5. 由市环保局负责，市交通运输局配合，积极与省环保厅协调，争取环评报告尽快获批。

责任单位：市环保局、市交通运输局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

五、关于宝瑞通财富广场建设有关问题

6. 由市监察局、市委市政府督查局负责，开发区管委会配合，在摸清宝瑞通财富广场项目各项手续办理情况的基础上，8月31日前召集相关部门现场办公，把剩余相关手续全部办结，并督促项目方加快建设进度。
责任单位：市监察局、市委市政府督查局，开发区管委会

（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
2013年8月20日
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