督 查 通 知

濮督查〔2013〕1725号

关于落实新区建设周例会第十次会议决定事项的通     知
濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：

8月20日，市委书记段喜中主持召开新区建设周例会第十次会议，研究当前新区建设有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）；重要情况随时反馈。

1. 由濮阳新区管委会筹备组负责，采取有效措施，增加施工机械和人员，坚持昼夜施工，加快新区水库建设步伐，确保2014年6月份蓄水。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组
2. 由濮阳新区管委会筹备组负责，研究制定有效措施，鼓励辖区内村庄建立各类建设公司，并扶植发展壮大，从根本上解决村民失地后的就业生计问题。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
3. 由濮阳新区管委会筹备组负责，通过采取教育、帮扶、整顿等有效措施，彻底改变村班子“软、散、乱”的状况，把以党支部为核心的村级班子建设成为作风过硬、战斗力强、群众拥护的坚强集体，充分发挥其在新区建设工作中的战斗堡垒作用。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
4. 由市委宣传部负责，组织媒体研究制定新区建设的宣传方案，于9月20日前重点推出四篇文章，即用较大分量宣传新区近一个时期的工作思路、工作理念、工作成效，让全市人民更多地了解新区；重点宣传市派服务新区建设八个工作组到新区工作以来的所思所想所感；集中宣传市派服务新区建设八个工作组分包村庄的村干部、村民对新区建设由不理解到理解支持、由不参与到积极服务的心理变化及所思所想；大力宣传新区干部夜间入户做群众工作、夜间召开会议安排部署拆迁工作、夜间现场组织施工的工作热情。通过广播、电视、报刊等多种渠道，全力做好四遍文章的宣传工作，在全市上下营造新区建设的良好氛围。
责任单位：市委宣传部

 5. 由濮阳新区管委会筹备组负责，市民政局、市人社局、市
国土资源局、市市政园林局等单位配合，围绕新区拆迁安置等工
作，尽快研究失地农民的保障问题，形成系统的政策并做好宣传工作。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，市民政局、市人社局、市国土资源局、市市政园林局等单位
6. 由市委政法委牵头，市公安局、市法院、市检察院、市信访局负责，濮阳新区管委会筹备组配合，对新区个别村民无理取闹、非法上访、敲诈勒索、阻碍新区建设等问题，依法依规采取有效措施，坚决予以打击。

责任单位：市委政法委、市公安局、市法院、市检察院、市信访局，濮阳新区管委会筹备组
7. 由市城乡规划局负责，濮阳新区管委会筹备组配合，9月1日前组织召开市规划联席会议，研究孟村、大庙、许村南、许村北、许村东、东张仪、西张仪和北豆村等8个村庄整合选址问题。

责任单位：市城乡规划局，濮阳新区管委会筹备组
8. 由濮阳新区管委会筹备组负责，按照濮政〔2012〕37号文件规定，积极推动祁家庄、貌庄改造工作。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
9. 由濮阳新区管委会筹备组负责，濮阳供电公司配合，按照建设速度快、节约的原则，尽快对卫都大道南侧60米绿化带

内的高压输电线路进行施工。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，濮阳供电公司
10. 由濮阳新区管委会筹备组负责，尽快与省国土资源开发投资管理中心沟通协商，争取双方建立投融资机构，促进新区建设发展。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
11. 由市长级干部陈凤喜牵头，组织人员拿出市商务中心区建设的意见，提交新区建设周例会第11次会议研究。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组
2013年8月21日
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