督 查 通 知

濮督查〔2013〕1773号

关于落实全市重点项目建设第27次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
濮阳县政府、清丰县政府、华龙区政府、开发区管委会、濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：
8月26日，市长赵瑞东主持召开全市重点项目建设第27次周调度会议，研究市城区河道综合治理、濮东500千伏输变电工程建设等有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于市城区河道综合治理有关问题
1. 由华龙区政府、濮阳县政府、中原油田规划计划处负责，按照职责分工，尽快完成濮水河、新老马颊河两侧涉及的木材公司房屋、双河小区车库等附着物拆迁任务。
责任单位：华龙区政府、濮阳县政府、中原油田规划计划处
2. 由中原油田规划计划处负责，采取有效措施，确保老马颊河（绿城路至黄河路段）于9月1日前进地施工。

责任单位：中原油田规划计划处

3. 由市住建局牵头，市市政园林局、濮阳县政府、中原油田规划计划处负责，加快工作进度，确保今年完成濮水河和新老马颊河综合治理任务的50%。
责任单位：市住建局、市市政园林局、濮阳县政府、中原油田规划计划处
4. 由市住建局负责，尽快拿出市城区河道综合治理资金筹措方案，适时提交市政府常务会议研究。
责任单位：市住建局
5. 由市市政园林局负责，尽快拿出市城区污水雨水分流方案，适时提交市政府常务会议研究。
责任单位：市市政园林局
6. 由市环保局负责，建立截污台账，明确时间节点，按时对濮水河和新老马颊河两侧排污口进行封堵。
责任单位：市环保局
7. 由市环保局、开发区管委会负责，加强执法检查力度，确保开发区工业污水进入市第二污水处理厂处理。
责任单位：市环保局、开发区管委会
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

二、关于濮东500千伏输变电工程建设有关问题
8. 由清丰县政府、华龙区政府、开发区管委会、濮阳新区管委会筹备组负责，濮阳供电公司配合，尽快完成马庄桥镇、后铁炉村、东什村、张仪村涉及的拆迁任务。

责任单位：清丰县政府、华龙区政府、开发区管委会、濮阳新区管委会筹备组，濮阳供电公司
9. 由濮阳供电公司负责，积极与省电力公司沟通，必要时由市政府领导赴省协调，争取仓颉变出线段（AN1—AN 8）塔材由角钢塔改为钢管塔。
责任单位：濮阳供电公司
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
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