督 查 通 知

濮督查〔2013〕1922号

关于落实全市重点项目建设第30次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
华龙区政府、开发区管委会，市直有关单位：
9月22日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第30次周调度会议，研究南水北调工程城市配套项目、濮阳路港国际综合物流园项目建设等问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于南水北调工程城市配套项目建设有关问题
1. 由市公用事业局负责，督促项目单位围绕集中攻坚目标，采取有效措施，加快施工进度，确保12月31日前完成项目主体工程量的60%。

责任单位：市公用事业局

2. 由开发区管委会、濮阳供电公司负责，尽快完成坟墓迁移、电力线路迁改工作。
责任单位：开发区管委会、濮阳供电公司
3. 由市公用事业局负责，加快配套管网建设进度，争取尽快完工，然后交市市政园林局绿化。
责任单位：市公用事业局、市市政园林局
 （联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

二、关于濮阳路港国际综合物流园项目建设有关问题
4. 由副市长吴新普牵头，开发区管委会负责，市城乡规划局、市国土资源局、市住建局、市城管局等单位配合，围绕9月28日前项目开工建设目标，抓紧完善相关手续。
责任单位：开发区管委会、市城乡规划局、市国土资源局、市住建局、市城管局
 （联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
三、关于城市建设有关问题
5. 由市市政园林局负责，10月18日前完成新西环路（中原路以北）路灯安装工作。

责任单位：市市政园林局
 （联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

6. 由市公路管理局、汤台铁路公司负责，督促施工方加快新西环路大村段、地下桥涵段施工进度，确保建市30周年庆祝活动前通车。
责任单位：市公路管理局、汤台铁路公司

 （联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

7. 由华龙区政府负责，2014年1月1日前完成黄河路（G106以东）两侧辖区内建筑物拆迁任务。

责任单位：华龙区政府
 （联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

8. 由华龙区政府、开发区管委会负责，2014年1月1日前完成濮上路（黄河路以南）西侧各自辖区内建筑物拆迁任务。

责任单位：华龙区政府、开发区管委会
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
9. 由市科技局负责，协调濮阳蔚林化工公司尽快搬迁，并于2014年1月1日前拆除黄河路与濮上路交叉口西南角办公楼。
责任单位：市科技局

（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
2013年9月22日
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