督 查 通 知

濮督查〔2013〕2077号

关于落实全市重点项目建设第31次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
华龙区政府，开发区、工业园区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：
10月14日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第31次周调度会议，研究浙江圣力机械制造（中原总机厂）、沃华公司钻采工具制造等项目建设有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于浙江圣力机械制造（中原总机厂）项目建设有关问题
1. 由市工信局负责，帮助项目单位就浙江圣力控股集团产业转移等问题与其进行谈判，争取尽快确定。 

责任单位：市工信局
2. 由副市长贾祖贫牵头，市工信局、华龙区政府负责，尽快拿出支持中原总机厂“退城入园”的意见。

责任单位：市工信局，华龙区政府
3. 由副市长吴新普牵头，市国土资源局、华龙区政府负责，按照土地运作规范要求，协调解决新旧厂区土地问题。
责任单位：市国土资源局，华龙区政府
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

二、关于沃华石油工程技术有限公司钻采工具制造项目建设有关问题
4. 由华龙区政府负责，市国土资源局配合，积极做好群众工作，10月20日前将土地手续报省国土资源厅并开工建设。
责任单位：华龙区政府、市国土资源局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

三、关于河南昶森电子科技公司稀土铜合金、单晶铜键合材料项目建设有关问题
5. 由市监察局协调市人社局，对反映河南昶森电子科技公司的有关问题成立专案组，并于10月17日前查清后报市委主要领导。

责任单位：市监察局、市人社局
6. 由开发区管委会负责，督促项目单位采取有效措施，尽快开工建设。
责任单位：开发区管委会
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）

四、关于濮阳斛盛农业科技公司农业科技产业园项目建设有关问题

7. 由开发区管委会负责，督促项目单位加快建设，确保12月31日前一期生产线建成。

责任单位：开发区管委会

（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）

五、关于龙润能源科技公司碳四深加工二期项目建设有关问题
8. 由工业园区管委会负责，尽快协调有关部门解决工商注册费、自来水供水等一期项目遗留问题。

责任单位：工业园区管委会

（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
六、关于濮耐高温材料公司高新材料、环保型碱性制品项目建设有关问题
9. 由市监察局负责，按照省住建厅文件规定，就发包方式允许项目单位自行选择。
责任单位：市监察局
10. 由工业园区管委会负责，督促项目单位加快办理有关建设手续，并于11月15日前开工建设。
责任单位：工业园区管委会

（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）
七、关于濮阳新区村庄迁建项目建设有关问题
11. 由濮阳新区管委会筹备组负责，采取有效措施，加快水库防渗墙等项目建设进度，并尽快解决水库建设涉及的拆迁工作，确保2014年7月份水库蓄水。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组

12. 由副市长吴新普牵头，市房地产管理中心负责，濮阳新区管委会筹备组配合，再为新区提供一些保障性住房。
责任单位：市房地产管理中心，濮阳新区管委会筹备组

13. 由市住建局、市发改委负责，濮阳新区管委会筹备组配合，积极与省住建厅、省发改委协调，争取将新区8个村庄改造项目列入省2013-2017年棚户区改造规划。

责任单位：市住建局、市发改委，濮阳新区管委会筹备组
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
八、关于黄河路东延项目建设有关问题
14. 由副市长吴新普牵头，市交通运输局负责，督促项目单位加快黄河路东延工程施工进度，确保2014年4月30日前建成通车。

责任单位：市交通运输局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

2013年10月15日
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