督 查 通 知

濮督查〔2013〕2179号

关于落实全市重点项目建设第33次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
华龙区政府，开发区、工业园区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：
10月28日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第33次周调度会议，研究天能循环经济产业园、公跨铁路桥等项目建设有关问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于天能循环经济产业园项目建设手续办理及税费征收有关问题
1. 由副市长吴新普牵头，市国土资源局、市城乡规划局负责，工业园区管委会配合，尽快按照项目规划方案为天能集团（河
南）能源科技公司和天能集团（濮阳）再生资源公司办理土地置
换、项目建设手续。

责任单位：市国土资源局、市城乡规划局，工业园区管委会
2. 由市地税局负责，工业园区管委会配合，按照市政府与天能集团签订的相关协议，妥善处理土地置换过程中产生的费用问题。

责任单位：市地税局，工业园区管委会
（联系人：张学泽，电话：6667008，邮箱：pysdcj@163.com）
二、关于市城区渣土乱堆乱倒治理有关问题

3. 由副市长吴新普牵头，市城管局负责，市公安、住建、市政、国土、规划及华龙区政府、开发区管委会、新区管委会筹备组配合，坚持疏堵结合原则，通过采取媒体宣传、严管重罚、连带责任追究等措施，尽快解决渣土乱堆乱倒问题。 

责任单位：市城管局、市公安局、市住建局、市市政园林局、市国土资源局、市城乡规划局，华龙区政府、开发区管委会、新区管委会筹备组
4. 由市“一创双优”活动办、市委市政府督查局负责，对市城区渣土乱堆乱倒问题处理情况进行监督。

责任单位：市“一创双优”活动办、市委市政府督查局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
三、关于京开大道地下商业街项目规划手续办理有关问题
5. 由副市长吴新普牵头，市人防办负责，督促项目单位按照政策规定，尽快妥善解决地下停车场建设问题。然后，由市城乡
规划局负责办理工程规划许可证。
责任单位：市人防办、市城乡规划局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

四、关于皇甫1号、4号公跨铁路桥项目建设有关问题

6. 由开发区管委会负责，尽快为前皇甫村、后皇甫村修建道路与桥梁，解决铁路通车后给群众带来的生产生活不便问题。同时，积极向晋豫鲁铁路建设指挥部争取建设资金。
责任单位：开发区管委会

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
2013年10月28日
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