督 查 通 知

濮督查〔2013〕2221号

关于落实市领导城建观摩活动安排事项的
通       知
华龙区政府，市直有关单位：

10月29日，市四大班子领导带领市直有关部门负责人进行城建观摩活动。现将观摩安排事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。

1. 由市住建局负责，尽快将石化路（开州路以东）路灯灯杆颜色更换为白色。
责任单位：市住建局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

2. 由华龙区政府负责，2014年4月30日前完成京开大道与绿城路交叉口东北角地带建筑物拆迁任务。
责任单位：华龙区政府
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）

3. 由市市政园林局负责，2014年5月1日前完成开州路（中原路至绿城路段）路面改造。
责任单位：市市政园林局

（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

4. 由市住建局负责，督促项目单位尽快完成市第二污水处理厂绿化提升工作。

责任单位：市住建局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

5. 由市水利局负责，2014年1月1日前拿出第三濮清南干渠整治方案（黄河路至中原路段），5月1日前抬高干渠水面。
责任单位：市水利局
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）

6. 由市公路管理局负责，禁止超重车辆在黄河西路通行。

责任单位：市公路管理局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

7. 由市市政园林局负责，对建设中路绿化带进行综合提升。

责任单位：市市政园林局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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