督 查 通 知

濮督查〔2013〕2501号

关于落实全市重点项目建设第37次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
华龙区政府，开发区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：
12月9日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第37次周调度会议，研究水库浅水区征地及赔偿、濮阳康复医院项目建设等问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于水库浅水区征地及赔偿问题
1. 由濮阳新区管委会筹备组、华龙区政府负责，12月31日前完成大庙、孟村、祁家庄、南里商、北里商等征地拆迁工作，确保东库浅水区施工正常推进。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组，华龙区政府

2. 由濮阳新区管委会筹备组、开发区管委会负责，围绕2014
年7月份水库蓄水目标，加快东西张仪村房屋评估拆迁、新区范围内坟墓迁移等工作进度，争取尽快完成任务，确保西库浅水区施工正常推进。

责任单位：濮阳新区管委会筹备组，开发区管委会
3. 由市林业局负责，濮阳新区管委会筹备组配合，进一步加强评估力量，尽快完成新区大庙、孟村等征地涉及的经济作物评估工作。
责任单位：市林业局，濮阳新区管委会筹备组
（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）

二、关于濮阳康复医院建设问题

4. 由市卫生局负责，濮阳新区管委会筹备组、市城乡规划局配合，按照三级甲等医院标准，尽快修改完善项目建筑规划设计方案，并适时提交市土地规划建设项目审批联席会研究。
责任单位：市卫生局、濮阳新区管委会筹备组、市城乡规划局

5. 由市国土资源局负责，濮阳新区管委会筹备组配合，尽快解决项目供地问题。
责任单位：市国土资源局，濮阳新区管委会筹备组
6. 由市城乡规划局、市环保局、市消防支队负责，市卫生局配合，尽快完成规划、环保、消防等审批事项，确保项目早日开工建设。
责任单位：市城乡规划局、市环保局、市消防支队、市卫生局
（联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）
2013年12月9日
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