督 查 通 知

濮督查〔2013〕2527号

关于落实市工人文化宫项目建设专题会议
决 定 事 项 的 通 知
濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位：
12月5日，常务副市长申延平主持召开会议，专题研究市工人文化宫项目建设有关问题。随后，市政府办印发了《市长办公会议纪要》（〔2013〕98号）。现将会议纪要决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）；重要情况随时反馈。 
一、关于试验桩检测与工程桩检测问题

1. 由市总工会负责，督促濮阳市龙元工程基础检测有限公司尽快到市招标办备案，同时与该公司签订试验桩和工程桩检测服务合同。检测所需费用参照濮阳医专（筹）检测价格进行洽谈并支付。

责任单位：市总工会、市招标办

二、关于舞台深基坑支护问题

2. 由市总工会负责，督促中建七局尽快列出舞台深基坑支护费用预算，经审核后报市政府投资办审定。

责任单位：市总工会、市政府投资办
3. 由市发改委、市财政局、市审计局、市政府投资办负责，对舞台深基坑支护费用予以签证，纳入市工人文化宫项目BT范围。
责任单位：市发改委、市财政局、市审计局、市政府投资办
三、关于舞台机械、灯光、音响、座椅、会议系统工程问题

4. 由市总工会、市发改委、市财政局、市审计局、市政府投资办负责，尽快考察确定舞台机械、灯光、音响、座椅、会议系统工程控制价。
责任单位：市总工会、市发改委、市财政局、市审计局、市政府投资办
5. 由市总工会负责，联系市招标办确定招标代理公司，尽快组织招标，确定一家舞台机械、灯光、音响、座椅、会议系统工程投资施工主体。
责任单位：市总工会、市招标办
四、关于选用电梯品牌问题
6. 由市政府采购中心负责，在国际一线品牌（上海三菱、广东日立、通力、迅达）中为市工人文化宫选购10部电梯，确保电梯质量。
责任单位：市政府采购中心
五、关于舞台深基坑工程防水问题
7. 由市发改委、市财政局、市审计局、市政府投资办负责，对舞台深基坑防水在原有设计基础上，增加一道可进行湿作业的“非固化橡胶沥青防水涂料”工序予以签证。
责任单位：市发改委、市财政局、市审计局、市政府投资办
六、关于征地拆迁和土地证办理问题
8. 由濮阳新区管委会筹备组负责，2014年1月31日前完成项目征地范围内的拆迁工作。
责任单位：濮阳新区管委会筹备组

9. 市国土资源局负责，按规定尽快办理市工人文化宫项目土地证。
责任单位：市国土资源局
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