督 查 通 知

濮督查〔2013〕2551号

关于落实全市重点项目建设第38次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
濮阳县政府，华龙区政府，开发区管委会，市直有关单位，油田公用事业管理处：
12月16日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第38次周调度会议，研究河道截污治污问题。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）；重要情况随时反馈。 
1. 由副市长吴新普牵头，市市政园林管理局负责，市住建局、市城乡规划局、市环保局、市水利局、市政府投资办，濮阳县政府、华龙区政府、开发区管委会、油田公用事业管理处等部门配合，尽快对河道截污治污总体规划、投资概算进行详细论证，之后提交市政府常务会议研究。根据河道截污治污总体规划，按照轻重缓急、分步实施的原则，制定年度规划，建立工作台账，明确责任主体和时间节点，确保2015年底前完成河道截污治污工作。
责任单位：市市政园林管理局、市住建局、市城乡规划局、市环保局、市水利局、市政府投资办，濮阳县政府、华龙区政府、开发区管委会、油田公用事业管理处
2. 由市发改委、市市政园林管理局、市环保局负责，将河道截污治污管网建设项目进行集中包装、统一上报，积极争取建设资金。
责任单位：市发改委、市市政园林管理局、市环保局
3. 由市环保局负责，市财政局配合，进一步加大排污费征收力度，做到应收尽收，并将征收的排污费集中使用于中心城市治污工作。
责任单位：市环保局、市财政局 
4. 由市环保局负责，通过媒体向社会公告马颊河濮阳县段排污口封堵时间；由濮阳县政府负责，12月31日前完成马颊河濮阳县段所有排污口封堵工作。
责任单位：市环保局，濮阳县政府

5. 由华龙区政府、开发区管委会负责，尽快完成濮水河两侧养殖场拆迁工作，杜绝污水排放。
责任单位：华龙区政府、开发区管委会
2013年12月16日
                                                      — 2 —

