督 查 通 知

濮督查〔2013〕2636号

关于落实全市重点项目建设第39次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，濮阳新区管委会筹备组，市直有关单位： 
12月30日，市委书记段喜中主持召开全市重点项目建设第39次周调度会议，听取各县（区）及市发改、交通、公路等单位关于2014年省市重点项目、2月底集中开工项目情况汇报，并对做好项目建设提出明确要求。现将会议决定事项予以分解。各有关单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）；重要情况随时反馈。 
1. 各县（区）及市水利局、市工信局、黄河河务局、市财政局、市住建局、濮阳军分区、市教育局、油田教育中心、市总工会、市卫生局、市文广新局、市移动公司、市政府投资办、市民政局、市中级法院、濮阳供电公司、市交通运输局、市公路管理局、市濮上生态园区管理局、市商务局、市市场发展服务中心、市人防办等单位，要与市发改委、市政府重点办充分对接沟通，对2014年市重点项目及2月集中开工项目的数量、质量、投资额度、开工时间、开工率等事项进一步核实，确保2014年1月10日前全市重点项目名录基本确定。
责任单位：市水利局、市工信局、黄河河务局、市文广新局、濮阳军分区、市财政局、市住建局、市政府投资办、市总工会、市中级法院、市移动公司、市卫生局、市教育局、油田教育中心、市民政局、濮阳供电公司、市交通运输局、市公路管理局、市濮上生态园区管理局、市商务局、市市场发展服务中心、市人防办、市发改委、市政府重点办
2. 各县（区）及市发改委、市工信局、市水利局、黄河河务局、市财政局、市住建局、濮阳军分区、市总工会、市卫生局、市文广新局、市移动公司、市教育局、油田教育中心、市政府投资办、市民政局、市中级法院、濮阳供电公司、市交通运输局、市公路管理局、市商务局、市濮上生态园区管理局、市市场发展服务中心、市人防办、市人社局、市委党校、市科协、市委老干局、市体育局等市直单位，要采取有效措施，争取省市重点项目早开工，并大幅度提高2014年投资额度。
责任单位：各县（区），市发改委、市工信局、市政府投资办、黄河河务局、市水利局、市财政局、市住建局、濮阳军分区、市文广新局、市总工会、市卫生局、市移动公司、市教育局、油田教育中心、市民政局、市中级法院、濮阳供电公司、市交通运输局、市公路管理局、市商务局、市濮上生态园区管理局、市市场发展服务中心、市人防办、市人社局、市委党校、市科协、市委老干局、市体育局 
3. 由各县（区）及上述市直单位负责，市发改委、市国土资源局、市环保局、市城乡规划局等单位配合，积极做好省市重点项目开工前的立项、土地、环评、规划等准备工作，确保按时开工建设。
责任单位：各县（区），市发改委、市工信局、市政府投资办、黄河河务局、市水利局、市财政局、市住建局、濮阳军分区、市文广新局、市总工会、市卫生局、市移动公司、市教育局、油田教育中心、市民政局、市中级法院、濮阳供电公司、市交通运输局、市公路管理局、市商务局、市濮上生态园区管理局、市市场发展服务中心、市人防办、市人社局、市委党校、市科协、市委老干局、市体育局、市国土资源局、市环保局、市城乡规划局 
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