督 查 通 知

濮督查〔2014〕1号

关于明确市委经济工作会议安排事项
责任单位的通知
各县（区）党委、县（区）人民政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组，市直有关单位：

2013年12月31日，市委召开经济工作会议，回顾总结我市2013年经济工作，安排部署2014年工作。现将会议安排事项予以分解。各责任单位要进一步细化量化，纳入本单位重点工作台账，明确时间节点，采取有力措施，全力抓好落实，确保各项工作任务圆满完成（联系人：赵坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01 @126.com）。
一、经济社会发展主要预期目标

1.生产总值增长11%以上；固定资产投资增长23%左右；城镇居民家庭人均可支配收入增长10%；居民消费价格指数涨幅控制在3.5%以内。

责任单位：市发改委、市统计局

2. 规模以上工业增加值增长16%。

责任单位：市工信局

3.公共财政预算收入增长12%以上。

责任单位：市财政局

4.社会消费品零售总额增长15%左右。

责任单位：市商务局、市统计局

5.外贸出口总额增长15%；实际利用外资增长20%。

责任单位：市商务局

6.农民人均纯收入增长11%。

责任单位：市农业局、市统计局

7. 城镇新增就业7万人。

责任单位：市人社局
8. 人口自然增长率控制在6.5‰以内。

责任单位：市人口计生委
9.节能减排实现省定目标。

责任单位：市发改委、市环保局、市住建局、市工信局、市市直机关事务管理局

二、增后劲创优势，着力加快基础设施建设

10.晋豫鲁铁路通道濮阳段2014年上半年实现贯通，做好郑濮济快速铁路、濮阳至开封城际铁路等项目前期工作。
责任单位：市发改委

11.全面完成德商高速范县段、南林高速东延主体工程，开工建设范台梁高速，启动濮阳至湖北阳新高速前期工作。新建改建
农村公路1000公里。
责任单位：市交通运输局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

12.完成G106豫冀交界至濮范高速段、G342市城区段及台前段、S307濮城至八公桥段、S212庆祖至黄河大堤段等改造项目；完成G341南乐段、S101改线改造等项目建设。全年新建干线公路100公里。
责任单位：市公路管理局，各县（区）委、县（区）政府
13.完成卫都大道、濮旺路等续建道路，启动高阳大道、张仪路等道路建设，推进濮上路跨连接渠桥、卫都路跨西库区桥等桥梁建设，濮阳城乡一体化示范区完成“十路十桥”建设工程。
责任单位：濮阳新区党工委、管委会筹备组，华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会
14.建成区完成胜利西路、大庆路、南海路、站南路等道路改造。完成黄河路东延至濮城、大庆路南延、苏北路西延、玉门路北延等新建改造道路的绿化。完成濮清快速通道、绿城路等新建道路的照明亮化设施安装改造。
责任单位：市市政园林局、市交通运输局、市政府投资办、市财政局，濮阳县委、县政府，范县县委、县政府，清丰县委、县政府，华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会
15.推进中原天然气调度中心建设，完善豫北、鲁西、冀西南地区骨干输气管网设施。推进中开线输气管道改造，开工建设文      

23战略储气库、丰利石化至日东原油输油管道、成品油豫北输油
支线等项目。
责任单位：市发改委
16.建成濮东500千伏输变电工程。

责任单位：濮阳供电公司

17.加快龙丰热电2×60万千瓦热电机组建设，开工建设万众天然气分布式能源、宏业化工生物质发电项目。
责任单位：市发改委，南乐县委、县政府
18.推进煤炭储配中心、清丰10万千瓦风电等重大项目建设。
责任单位：市发改委、市国土资源局，濮阳县委、县政府，台前县委、县政府，清丰县委、县政府
19.加强同中石化新星石油公司的战略合作，推进地热资源综合利用项目，争取使濮阳成为中石化地热能源综合开发利用基地。
责任单位：市发改委
20.建成区启动城区污雨管网分离工程，对36条主次干道200公里污水管道进行清挖疏通，建设4座污雨水提升泵站。新建3座垃圾中转站。
责任单位：市市政园林局，华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组
21.加快中心公园建设步伐。
责任单位：市人防办

22.加快中原市场、劳动市场、金宇市场、天龙市场、油田商贸中心改造进度。
责任单位：市市场发展服务中心，华龙区委、区政府

23.完善供气、供暖等配套工程，完成市第三水厂建设。
责任单位：市公用事业局
24.完成南水北调支线工程建设。
责任单位：市水利局

25.完成新区高压线路迁改。
责任单位：濮阳供电公司，濮阳新区党工委、管委会筹备组

26.完成濮阳医专建设，推进市一高、杂技艺术学院、技师学院、市委党校、广电中心等项目建设。
责任单位：市卫生局、市教育局、市文广新局、市人社局、市委党校，濮阳新区党工委、管委会筹备组
27.推进体育馆、游泳馆、球类运动综合馆等场馆建设，提升中心城区公共服务能力。
责任单位：市体育局，濮阳新区党工委、管委会筹备组

28.各县（区）、各乡（镇）要按照新型城镇化建设要求，结合实际，搞好规划，加大投入，切实加强城镇基础设施建设。
责任单位：各县（区）委、县（区）政府，开发区党工委、管委会

29.加快引黄调节水库建设，同步建设水库配套工程及生态景观工程。
责任单位：濮阳新区党工委、管委会筹备组

30.加快滨河道路、污雨水管网、绿化亮化、景观建设等工程，基本完成城区河道综合治理任务。
责任单位：市住建局、市市政园林局、市水利局、市环保局
31.开挖濮上河。
责任单位：市住建局、市水利局、市市政园林局，开发区党工委、管委会

32.推进引黄入冀补淀工程，争取2014年开工建设。
责任单位：市水利局

33.推进南乐杏元、范县引黄调蓄工程前期工作。
责任单位：市水利局，南乐县委、县政府，范县县委、县政府 
34.继续实施渠村、南小堤等大中型灌区续建配套和节水改造工程。完成沟渠清淤工程。
责任单位：市水利局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

35.推进黄河标准化堤防建设。
责任单位：黄河河务局

36.加快黄河滩区道路、电网等生产性基础设施建设。
责任单位：市交通运输局、市扶贫办、市财政局、濮阳供电公司等单位
三、扩规模促转型，切实增强工业经济实力

37.实施亿元以上工业项目135个，其中10亿元以上项目28个，概算投资810亿元，年内投资332亿元。
责任单位：市发改委、市工信局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会

38.重点推进中原大化气化岛、丰利石化丙烯及联产芳烃、中原乙烯扩能改造等重大龙头项目，切实抓好龙润化工二期、晨旭化工异辛烷等重大节点项目建设，加快建设君恒生物长链二元酸、沃森科技超高分子聚乙烯加工等高附加值项目。推进中原油
田石化总厂扩能改造前期工作。

责任单位：市发改委、市工信局，范县县委、县政府，开发区、工业园区党工委、管委会
39.推进全友、双虎家具产业园建设，开工建设浙豫木业园、成都金鹰家私，积极引进华日家具产业园等一批项目，搞好关联配套项目建设，促使家具产业尽快膨胀扩张。推进家具博览中心、电子商务等市场建设，形成工贸一体化发展格局，打造中部家具之都。
责任单位：清丰县委、县政府，范县县委、县政府

40.推进雪鸟实业羽绒二期、鹏达羽绒二期等项目建设，建成全国羽绒制品及服饰加工基地。
责任单位：台前县委、县政府

41.石油机械装备制造产业，要引进龙头，支大扶强，实施战略重组，加强与科研院所合作，推进石油装备研究院建设，提高自主创新能力，促其向高端装备制造业方向发展。
责任单位：市发改委、市工信局

42.推动中油特车与徐州重工、双发实业与中国航天和太原重工的战略合作，实施中原总机厂“退城入园”扩能发展，打造重要的能源装备制造基地。
责任单位：市发改委、市工信局，华龙区委、区政府，范县县委、县政府，开发区党工委、管委会
43.依托天能循环经济产业园、双一力动力锂电池、绿能高科等，打造新型动力能源和新能源汽车基地；依托现有企业，引进产业集群，大力发展节能环保产业；推进新兴战略性产业示范区建设，促进生物质化工产业快速发展。谋划推进生物医药产业发展。

责任单位：市发改委、市工信局等单位
44.产业集聚区年内完成固定资产投资600亿元，实现主营业务收入900亿元。围绕主导产业，引进入驻一批龙头项目，促进产业集聚集群发展。加快产业集聚区内的村庄整合和基础设施建设，推进综合服务、技术研发、检验检测等平台建设，完善生产性服务配套；加快公寓、商场等建设，完善生活性服务配套，切实增强承载能力。坚持产业集聚区发展与城镇建设统筹规划，实现基础设施对接互联和公共服务向产业集聚区延伸覆盖，促进产城互动。
责任单位：市发改委、市工信局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会

45.加强经济运行调控。认真落实经济运行分析制度，加强预警监测。搞好企业服务，帮助解决困难和问题，强化要素保障，保持经济平稳健康运行。
责任单位：市发改委、市工信局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会

四、坚持以人为本，积极稳妥推进新型城镇化

46.把发展产业摆在突出位置，依托产业集聚区和城镇，大力发展工业和第三产业，创造更多的就业岗位，增强吸纳就业能力。
责任单位：市发改委、市工信局、市商务局等单位，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

47.强化对农村人口的技能培训，改进方法，提高实效，培训农村劳动力2万人以上，增强农村人口融入城镇的能力。抓好基层就业和社会服务设施试点建设，强化就业指导，新增农村转移就业3万人以上。
责任单位：市人社局、市农业局、市扶贫办、市财政局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

48.落实中央、省关于户籍改革、社会保障等有关政策，建立健全社会保障服务体系，深化农村配套改革，保障进城落户农民土地承包经营权、宅基地用益物权等权益，积极探索农民相关权益的实现形式，化农民为市民。
责任单位：市公安局、市人社局、市民政局、市卫生局、市国土资源局、市财政局等单位，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

49.立足区域经济发展，优化空间布局，强化市城区和濮阳县、清丰县、濮东三个组团的中心辐射带动作用，突出南乐县、范县、台前县三个县域中心的集聚支撑作用，发挥60个小城镇的桥梁纽带作用，统筹城乡发展，抓好300个新农村建设试点，构建布局合理、互动发展、充满活力的“13363”城镇体系。
责任单位：市发改委、市委农办、市国土资源局、市城乡规划局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

50.着力抓好新区起步区建设，以水库建设、路网建设、项目
建设及配套功能完善、村庄整合迁建为重点，统筹安排、强力推进，确保完成年度目标。
责任单位：濮阳新区党工委、管委会筹备组，开发区党工委、管委会，华龙区委、区政府

51.新区起步区路网框架基本形成，水库实现蓄水，龙山绿化全面启动，“六大广场”、“十大建筑”加快推进，取得突破性进展。
责任单位：濮阳新区党工委、管委会筹备组，市商务局、市文广新局等单位
52.着力抓好城区水系建设，城区河道治理达到“通、净、绿、亮”，同时与新区水库建设相结合，形成“五河贯城、两湖映城”的生态景观。
责任单位：市住建局、市市政园林局、市环保局、市水利局，濮阳新区党工委、管委会筹备组，开发区党工委、管委会
53.完成迎宾大道、黄河路等绿化亮化工程，全年绿化提升建设面积达到120万平方米。
责任单位：市城管局、市市政园林局、市林业局
54.推进城中村改造，加快安置房建设，全面推动旧城片区和市场改造。
责任单位：市住建局、市国土资源局、市城乡规划局、市市场发展服务中心等单位，华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

55.抓好京开大道等主次干道两侧建筑物的改造亮化提升任
务。要以数字化城管系统为依托，提升城市精细化管理水平。
责任单位：市城管局，华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会
56.加快中心城区与濮阳、清丰、濮东组团和皇甫片区的融合对接，推进一体化发展，提高城市承载力和辐射力。
责任单位：市住建局，濮阳县委、县政府，清丰县委、县政府，华龙区委、区政府，开发区、工业园区党工委、管委会        

57.按照现代城市标准，以提质扩容、提高承载能力为重点，紧紧抓住国家、省支持新型城镇化建设的有利时机，争取政策，包装项目，搞好对接，着力在供排水、供气、供暖等基础设施建设上取得新进展，进一步完善城市功能。
责任单位：各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

58.在巩固综合提升成果基础上，坚持改造与新建两手抓，改善城市面貌，拉大城市框架，彰显地域特点和文化特质，提升城市品位，打造魅力县城、实力县城。
责任单位：各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

59.以美丽宜居小镇建设活动为抓手，全面启动小城镇建设。要制定规划，明确定位，立足比较优势，大力发展支撑能力强的特色产业。
责任单位：各县（区）委、县（区）政府，开发区党工委、管委会

60. 坚持示范带动、重点突破，全面加快小城镇建设步伐。着力抓好13个试点镇建设，确保达到有一个科学合理的规划、整洁漂亮的街道、功能齐全的市场、适度规模的广场、污水垃圾处理设施、专业规范的城管队伍的“六有”目标。
责任单位：各县（区）委、县（区）政府，开发区党工委、管委会 
61.各县（区）要科学编制实施农村发展规划，以产业发展规划为基础，科学确定村庄布局和规模，与土地利用总体规划相衔接，调整完善生态布局，配套建设基础设施和公共服务设施，全面改善农村生产生活条件，建设美丽乡村，让农民共享改革发展成果。要坚持分类指导，发展中心村、保护特色村、治理空心村。
责任单位：各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

62.抓好以交通干道沿线为重点的农村环境综合整治，切实改善农村面貌。开展美丽乡村建设“百村示范行动”，以点带面，推进新农村建设。
责任单位：市委农办、市文明办、市林业局、市爱卫办、市环保局、市财政局等单位，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

五、突出增效增收，夯实农业发展基础

63.继续实施高标准粮田“百千万”工程，重点打造10个精品万亩示范方、10个精品千亩示范方、20个精品百亩示范方，新增高标准粮田28.1万亩。着力提高单产、稳定总产，确保粮食总产稳定在50亿斤以上。
责任单位：市农业局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

64.提升发展设施农业，新增5个百亩以上现代农业园区，新增设施农业面积1.2万亩。
责任单位：市农业局

65.新建五百亩以上林果花木基地30个。
责任单位：市林业局

66.新改建50个标准化养殖场区，重点抓好10个标准化场区建设。
责任单位：市畜牧局

67.加大对林板及家具制造、羽绒制品及服饰加工、食用菌加工、畜牧养殖及产品加工、水产养殖、面粉加工、油脂加工等农业产业化集群培育力度，新增销售收入超亿元农业产业化龙头企业2家，力争建成1至2家国家级农业产业化龙头企业。
责任单位：市农业局、市畜牧局、市水利局、市林业局等单位
68.创新农业生产经营体制机制，大力培育新型农业经营主体，农民合作社发展到2500家，带动农户30万户。
责任单位：市委农办、市农业局、市林业局、市畜牧局、市农机局、市供销社
69.加强农业科技服务体系建设，促进现代农业发展。
责任单位：市农业局、市农机局、市畜牧局等单位
70.以黄河滩区扶贫开发五年攻坚行动为重点，全面推进濮范台综合试验区建设。
责任单位：市发改委、市扶贫办，濮阳县委、县政府，范县县委、县政府，台前县委、县政府

71.用好濮范台综合试验区这一“金字招牌”，积极争取上级政策支持，力争把黄河滩区纳入国家扶贫攻坚支持范围，争取将濮范台三县作为农村土地承包经营权、宅基地和房屋产权改革试点。
责任单位：市发改委、市扶贫办，濮阳县委、县政府，范县县委、县政府，台前县委、县政府

72.抓好产业扶贫，争取中石油扩大产业扶贫范围，推进恒润石化二期、盛源化工异辛烷等一批重大项目建设。
责任单位：市发改委、市工信局、市扶贫办，濮阳县委、县政府，范县县委、县政府，台前县委、县政府

73.加快完善和落实各项建设规划，整合各类资金，加快生产性基础设施建设。要围绕农业增效、农民增收，加快土地流转，调整优化滩区农业结构，发展特色高效农业。要强化滩区群众就业培训，大力发展劳务经济，千方百计增加群众收入。要落实好“三帮”扶贫机制，促使滩区群众早日脱贫致富。同时，配合省做好黄河滩区扶贫搬迁规划，搞好试点，扎实推进黄河滩区扶贫搬迁工作。
责任单位：市委农办、市扶贫办、市农业局、市财政局等单位，濮阳县委、县政府，范县县委、县政府，台前县委、县政府

六、着力扩张提升，加快发展现代服务业
74.推进开州城市综合体、恒丰中央广场、联华国际广场等重大商贸项目建设。

责任单位：市商务局，华龙区委、区政府，开发区党工委、管委会
75.加快发展现代物流业，推进濮阳路港国际物流园、豫北商贸物流产业园、豫粮濮阳产业园等重点物流项目建设，形成辐射周边的区域性商贸物流中心。
责任单位：市发改委、市商务局、市粮食局等单位，开发区党工委、管委会，华龙区委、区政府

76.做好中信银行、光大银行等引进工作。推进农村信用社达标升级，争取成功改组1至2家农村商业银行。实现台前德商村镇银行年内开业，加快推进清丰、南乐村镇银行设立工作。加大信贷对经济发展的支持力度，力争新增贷款达到85亿元。
责任单位：市政府金融办、濮阳银监分局、人行濮阳市中心支行、省农信社驻濮办
77.做好第三期10亿元城投债发行工作。支持引导企业融资发展，资本市场融资完成80亿元。
责任单位：市发改委、市财政局、市政府金融办

78.倾力打造“华夏文明发祥地”、“中国杂技之乡”两大品牌。依托高城遗址、西水坡遗址等文化资源，加大保护开发力度，形成领略、瞻仰上古文化气韵的寻根地，突显“上古文化看濮阳”的独特地位。2014年要组织有关专家进行论证，编制规划，及早启动建设。
责任单位：市文广新局、市旅游局，濮阳县委、县政府，华龙区委、区政府

79.依托杂技艺术学院、濮阳国际杂技文化产业园和东北庄原生态杂技文化旅游园区，打造面向世界的杂技演艺、教育、旅游、创作、科研、衍生品生产基地。同时，依托黄河自然景观和红色
革命景区，打造濮阳红色旅游、休闲旅游等独具特色的旅游产品。
责任单位：市文广新局、市旅游局等单位
80.大力发展电子商务、文化创意、科技研发、物联网等新业态，创造新的发展优势，打造新的经济增长点。要抓住我省统筹整合服务业发展资金、支持现代服务业发展的重大机遇，与省有关部门搞好对接，争取我市一批新型服务业龙头企业和重大标志性项目进入省计划盘子。
责任单位：市文广新局、市发改委、市商务局等单位
81.尽快完成商务中心区和特色商业区各项规划的科学编制。要充分发挥市场作用，多渠道筹资、多元化投入，积极推进基础设施建设。要加大招商引资力度，重点引进一批优势企业、优质项目，促进服务业集聚发展。基础好的“两区”，要打造产业高集聚、产出高效率、功能高复合、就业高容量的服务业集群。
责任单位：市发改委、市商务局，各县（区）委、县（区）政府，濮阳新区党工委、管委会筹备组
七、实施开放带动，打造区域性中心城市

82.着力建设中原经济区出海通道、国家级综合能源物流中心、国家级基础化工材料及精深加工基地。建设区域性高端医疗服务中心、教育培训中心、休闲度假中心，增强城市的支撑力、承载力、凝聚力和辐射力，提升濮阳在周边地区的首位度，促进区域经济联动发展。
责任单位：市发改委、市工信局、市卫生局、市旅游局等单位
83.各县（区）、各单位要切实把主要精力放在招大引强
上，按照产业图谱和招商图谱，加强与行业协会和商会的联系，认真研究产业动向和大型企业的战略布局，选准重点目标，找准结合点和对接点，领导分包，专人负责，“一把手”上阵，紧盯不放，锲而不舍，力求取得新突破。2014年引进落地投资亿元以上项目80个，其中5亿元以上项目30个、10亿元以上项目20个。

责任单位：市商务局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

84.充分发挥国家级专业化工品外贸转型升级示范基地、省级出口基地的示范、辐射作用，加快外贸转型升级步伐，努力扩大出口；对接郑州航空港经济综合实验区，争取设立海关、商检分支机构，谋划建设“无水港”保税物流中心，参与经济大循环，增强发展活力，提高经济外向度。
责任单位：市发改委、市商务局等单位，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会
85.加强与中石化、中石油、中海油、省投资集团、河南能化等大企业的战略合作，促其在濮扩大投资、布局项目。
责任单位：市发改委、市工信局、市国资委
86.进一步深化油地战略合作，在产业发展、城市建设、民生改善等领域，谋划实施一批重大项目。
责任单位：市政府办、市发改委等单位
八、激发动力活力，全面推进改革创新

87.深化行政审批制度改革，再取消压减下放一批行政审批事
项。要清理审批事项前置条件，加强中介监管，治理搭车收费，
规范审批行为，优化审批程序，简政放权、提高效率。
责任单位：市委编办、市政府法制办、市发改委等单位，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

88.深化财税管理制度改革，配合做好营改增试点范围扩大，实施全面项目预算和预算绩效管理，从严控制“三公经费”等一般性支出，提高财政资金使用效益。
责任单位：市财政局、市国税局、市地税局、市纪委监察局、市外侨办、市审计局等单位，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

89.加强政府债务管理，本着“还得上、转得开”原则，适度举债，保障发展。推行政府购买社会服务，推进工商注册制度便利化。积极做好事业单位分类等各项改革。
责任单位：市财政局、市工商局、市委编办等单位，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

90.深入推进国有企业改革，完善企业法人治理结构，深化内部制度改革，建立现代企业制度，提高生存发展能力。完善国有资产管理体制，支持国有资本投资公司发展壮大，做强市国控公司、华强投资公司、资产运营公司。抓好国有“资源、资产、资金、资本”四资运作，加快国有企业整合重组，盘活市属企业国有存量资产。
责任单位：市国资委

91.切实做好医疗卫生体制、土地管理制度等领域改革。
责任单位：市发改委、市卫生局、市委编办、市国土资源局等单位

92.积极申报国家生态文明先行示范区、国家区域战略性新兴产业集聚发展试点、国家级新型工业化产业示范基地等改革试点，先行先试，推动发展。
责任单位：市发改委、市财政局、市国土资源局、市水利局、市农业局、市林业局、市工信局
93.贯彻落实《关于加快民营经济发展的意见》，按照非禁即入原则，放宽准入领域，拓宽准入渠道，支持民营企业进入特许经营领域。要鼓励民营企业参与国企改革，支持发展混合所有制企业。完善扶持政策，强化服务，优化环境，加快中小企业公共服务平台建设，做好企业家培训，建设“百名优秀企业家队伍”，支持民营企业发展壮大，促进民营经济快速发展。
责任单位：市委统战部、市工商联、市工信局、市发改委、市科技局、市财政局、市人社局、市环保局、市质监局

94.坚持创新驱动发展，整合全市科技企业孵化器，力争濮阳市国家级科技企业孵化器获批。加快各类创新主体培育，力争新增高新技术企业5家，新增河南省创新型示范企业3家。发挥企业创新主体作用，力争新建3个省级工程技术研究中心、12个市级工程技术研究中心。做好产学研合作，实施一批科技成果转化项目。
责任单位：市科技局

95.实施品牌带动，争创全国质量强市示范城市。加快推进省
级家具质检中心、石油钻采设备及装备质检中心建设。
责任单位：市质监局

九、坚持为民利民，切实保障改善民生

96.完善城市服务功能，加快建设市工人文化宫、市图书馆新馆，开工建设市科技档案馆、市民综合活动中心。

责任单位：市总工会、市文广新局、市科协、市委老干局

97.加强生态环境建设，建设东部防护林带和晋豫鲁铁路防护林带，升级改造4个空气质量监测站。

责任单位：市林业局、市环保局

98.综合整治城市水系，完成市城区21公里河道治理。

责任单位：市住建局、市市政园林局、市水利局、市环保局

99.抓好保障性住房建设，建设各类保障性住房2.5364万套。

责任单位：市住建局、市房地产管理中心
100.完善交通基础设施，着力提升交通通行保障能力，打造“平安畅通”工程。推进公交运营体制改革，回购120台公交车。

责任单位：市公安局、市交警支队、市交通运输局

101.加大农村公路改造力度，切实改善农民群众出行条件。

责任单位：市交通运输局

102.提高社会保障服务水平，城镇新增就业7万人，完成110万张社会保障卡发放，实现医疗保险省内异地就医即时结算。

责任单位：市人社局、市卫生局
103.改善教育基础设施，建设190所标准化中小学，改善20
所农村薄弱中小学校办学条件。

责任单位：市教育局、市油田教育中心，各县（区）委、县
（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组
104.实施乡村医疗机构标准化建设攻坚行动，改扩建20所乡镇卫生院，新建改建600所以上村卫生室。

责任单位：市卫生局
105.扎实开展食品安全示范市（县）创建活动，推进食品安全溯源监管综合平台项目建设，着力提升食品安全保障水平。
责任单位：市政府食安办、市食品药品监督管理局、市工商局、市质监局等单位，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

106.全面落实就业政策，建立完善就业服务体系，实施就业促进计划。充分发挥创业带动就业的倍增效应，做好高校毕业生、农村转移劳动力、下岗失业人员就业工作，加大困难就业群体就业帮扶力度，推动实现更高质量就业。
责任单位：市人社局、市总工会、市扶贫办等单位

107.继续扩大社会保障覆盖范围，提高企业退休人员基本养老金、城乡居民低保标准，加强城镇企业职工基本养老保险与城乡居民社会养老保险衔接，探索城镇职工医保与居民医保、新农合的衔接。
责任单位：市人社局、市民政局、市卫生局
108.优先发展教育事业，巩固提高基础教育，优化城乡学校布局，启动新一轮学前教育三年行动。大力发展职业教育，全面推进教育园区建设，加大职业教育基础能力建设力度，提升职业教育水平。
责任单位：市教育局、油田教育中心，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

109.不断提高卫生服务能力，加快推进市人民医院病房大楼、市三院口腔综合楼、市五院应急病房楼等项目；完善公共卫生服务体系，优化医疗卫生资源配置，使群众公平享受公共卫生和基本医疗服务。
责任单位：市卫生局

110.加快县（区）计划生育服务体系建设，推进计划生育基本公共服务均等化，促进人口长期均衡发展。
责任单位：市人口计生委，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

111.继续实施文化惠民工程，丰富群众文化生活。
责任单位：市文广新局

112.加快公共体育基础设施建设，扎实开展全民健身运动，做好河南省第十三届运动会申办工作。
责任单位：市体育局
113.严格安全生产监管，加强社会治安综合治理，做好群众信访工作，确保社会大局和谐稳定。
责任单位：市安监局、市综治办、市信访局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组
十、注重可持续发展，建设美丽新濮阳
114.加强减排工程建设，确保列入省减排目标责任书的项目按照时限要求建成投运。
责任单位：市发改委、市环保局、市住建局、市工信局、市市直机关事务管理局

115.要强化污染防治，组织实施“蓝天工程”、“碧水工程”、“乡村清洁工程”，加强工业和城市大气污染综合治理，开展城市河流清洁行动和饮用水源保护，开展土壤环境保护和农村环境综合整治，不断改善空气、水和农村环境质量。
责任单位：市环保局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

116.推进企业清洁生产，从源头减少废物的产生，实现由末端治理向污染预防和生产全过程控制转变。促进企业能源消费、工业固体废弃物、包装废弃物减量化与资源化利用，提高资源利用效率。要完善城镇和产业集聚区污水管网建设，充分发挥污水处理设施作用，实现污水达标排放。
责任单位：市环保局、市发改委、市工信局、市市政园林局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会

117.加强环境监管体系建设，加大环境执法力度，严肃查处环境违法行为。要增强群众环保意识，倡导绿色生活方式，促进
节能减排工作取得实效。
责任单位：市环保局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

118.启动一批重点化工企业的循环化改造，促进企业内部微
循环。要做好产业集聚区循环发展规划，实施一批循环化改造项目，逐步构建企业之间、产业之间的大循环，实现污染物低排放甚至零排放，形成循环性产业集群。
责任单位：市发改委、市工信局、市环保局等单位，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会

119.切实抓好开发区国家循环化改造示范试点建设，启动中水回用、危废集中处置中心、公共管网等项目建设，为园区循环化改造探索路子。
责任单位：市发改委，开发区党工委、管委会

120.加快生态林业体系建设，构建沿黄生态涵养区、黄河故道风沙治理区、一般平原生态区和城市生态保护区四个林业生态功能区。2014年要启动东部卫生防护林带、南部金堤河生态涵养带、西部生态绿化带、北部龙山生态绿化带等生态林系建设，形成“四林润城”的生态布局。要实施廊道绿化工程，抓好范辉高速廊道绿化、大广高速廊道绿化和干线公路的廊道绿化建设。要抓好农田林网、苗木花卉、经济林等工程，完成植树2000万株以上，完成生态工程造林10万亩以上，全市林木覆盖率达到24%。
责任单位：市林业局、市交通运输局、市公路管理局、黄河河务局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组

121.结合城区河道综合治理，切实加大截污治污力度，让城市之水动起来、清起来、靓起来、灵起来。
责任单位：市环保局、市市政园林局，濮阳县委、县政府
122.加强对黄河湿地、金堤河湿地、马颊河湿地等湿地的保
护和修复。推进金堤河国家湿地公园、绿城路湿地公园等生态项目建设。加大全域河流综合治理，构建水清岸绿的生态水系。
责任单位：市林业局、市环保局、市市政园林局、市水利局，各县（区）委、县（区）政府，开发区、工业园区党工委、管委会，濮阳新区党工委、管委会筹备组
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