督 查 通 知

濮督查〔2014〕221号

关于落实市委市政府领导调研安排事项的
通         知

华龙区政府，开发区管委会，市直有关单位：
2月13日，市委书记段喜中，市委常委、常务副市长申延平，副市长吴新普等领导带领市直有关部门负责人进行调研。现将调研安排事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好工作任务落实。落实情况请于每周五报市委市政府督查局；重要情况随时反馈。

一、由开发区管委会负责，尽快整理濮水公园垃圾山东侧废弃场地，之后由市市政园林局负责绿化。
责任单位：开发区管委会，市市政园林局
（联系人：赵  坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
二、由市林业局负责，根据实际情况，在东部林带绿化中安
排微地形等绿化方式。堆造微地形所需土方，由市城管局配合运
送。
责任单位：市林业局、市城管局 
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）

三、由华龙区政府负责，尽快完成濮上路西侧建筑垃圾清运工作，之后由市市政园林局负责绿化。
责任单位：华龙区政府，市市政园林局
（联系人：赵  坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
四、由开发区管委会负责，尽快拆除迎宾馆南侧汽修厂。
责任单位：开发区管委会
（联系人：赵  坤，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
五、由市濮上生态园区管理局负责，对新西环路绿色庄园段东侧房屋进行改造；5月1日前完成阳子线与新西环路中间地带景观打造任务。
责任单位：市濮上生态园区管理局
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）

六、由市市政园林局负责，对大广高速濮阳站互通区间进行绿化提升，确保今春绿化任务完成。

责任单位：市市政园林局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
七、由市城乡规划局、市城管局负责，监督金大地、现代商贸广场项目单位严格按照设计方案建设。

责任单位：市城乡规划局、市城管局
 （联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
八、由华龙区政府负责，3月31日前完成绿城路与京开大道交叉口东北三角地带涉及的建筑物拆迁任务。

责任单位：华龙区政府
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
2014年2月13日
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