督 查 通 知

濮督查〔2014〕286号

关于落实全市重点项目建设第4次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知
华龙区政府，市城乡规划局、市国土资源局： 
2月24日，市长赵瑞东主持召开全市重点项目建设第4次周调度会议，研究联华城市广场手续办理、市中心公园拆迁等问题。现将会议决定事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好落实，并于每周五前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 
一、关于联华城市广场项目手续办理问题

1. 由副市长吴新普牵头，市城乡规划局、市国土资源局、华龙区政府负责，积极与物华房产公司沟通对接并向上级部门咨询有关政策后，拿出联华城市广场项目手续办理的具体意见，适时提交市政府专题会议研究。 
责任单位：市城乡规划局、市国土资源局，华龙区政府 
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
二、关于市中心公园项目建设有关问题

2. 由副市长吴新普牵头，华龙区政府负责，尽快解决市中心公园项目建设涉及的拆迁等问题，推动项目加快建设。
责任单位：华龙区政府 
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
2014年2月24日
                                                      — 2 —

