督 查 通 知

濮督查〔2014〕296号

关于落实市领导调研安排事项的
通         知

各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，濮阳市城乡一体化示范区，市直有关单位：
2月26日，市领导段喜中、李刚、邵景良等带领市直有关部门负责人进行调研。现将调研安排事项予以分解。各责任单位要采取得力措施，认真抓好工作任务落实。落实情况请于每周五报市委市政府督查局；重要情况随时反馈。

一、由各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，濮阳市城乡一体化示范区负责，抓紧组织人员和机械，加快2月份集中开工项目和2013年续建项目建设进度，迅速形成施工高潮。由市委市政府督查局负责，加大项目建设督查和通报力度，推动项目加快建设。
责任单位：各县（区）政府，开发区、工业园区管委会，濮
阳市城乡一体化示范区，市委市政府督查局

 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

二、由市政府重点办负责，待“两会”召开后，及时对省、
市较大重点项目实行市级领导分包。
责任单位：市政府重点办
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

三、由市联通公司负责，在迎宾馆新会议室内装视频会议有关设备。
责任单位：市联通公司
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

四、由南乐县政府负责，尽快解决高速路口两侧及干道沿线垃圾问题；对本县产业集聚区内楼体色彩进行提升美化。
责任单位：南乐县政府 
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj02@126.com）

五、由清丰县政府负责，3月20日前完成人民路路灯提升工作。

责任单位：清丰县政府
（联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）
六、由副市长吴新普牵头，市交通运输局、市公路管理局、华龙区政府负责，按照各自职责，3月20日前完成G106与濮范高速交叉口区域提升任务。

责任单位：市交通运输局、市公路管理局，华龙区政府
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
七、由市市政园林局负责，4月中旬前完成濮清快速通道两
侧绿化带提升工作。

责任单位：市市政园林局
 （联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
八、由市市政园林局负责，尽快解决濮上路桥涵积水问题。
责任单位：市市政园林局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
九、由开发区管委会负责，尽快完成迎宾大道（中原路至黄河路段）两侧拆迁任务。

责任单位：开发区管委会
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
十、由市交通运输局、市公路管理局负责，迅速掀起农村道路、省道、国道建设高潮。

责任单位：市交通运输局、市公路管理局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
十一、由各县区及市林业局、市市政园林局负责，抢抓绿化时节，在全市迅速掀起绿化造林高潮。
责任单位：各县区及市林业局、市市政园林局
 （联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）
十二、由市城乡规划局、市城管局负责，监督现代商贸广场项目单位按规划同步推进商业和住宅建设。

责任单位：市城乡规划局、市城管局
  （联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
十三、由华龙区政府负责，积极做好京开大道与绿城路交叉
口四角涉及的建筑物拆迁工作，3月下旬形成拆迁高潮，3月31
日前完成拆迁任务。

责任单位：华龙区政府
 （联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
十四、由市市政园林局负责，市城乡规划局、市城管局、市林业局配合，在东部林带适当位置规划一个山体，将清运的建筑垃圾堆山造景。

责任单位：市市政园林局、市城乡规划局、市城管局、市林业局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
十五、由市商务局负责，督促金大地项目单位加快推进项目建设。

责任单位：市商务局 

 （联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
十六、由市市政园林局负责，暂时保留迎宾大道东侧（中原路以南）第三濮清南干渠旧桥梁。
责任单位：市市政园林局
（联系人：刘洪伟，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
十七、由市林业局负责，督促各县区3月31日前对大广高速濮阳段两侧缺株少苗处进行补栽绿化。
责任单位：市林业局
（联系人：张桥峰，电话：6667099，邮箱：sdcj05@126.com）
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